中通客车

招标文件

（招标编号：TSKJ20240828）

项目名称：自动裁线喷码机

招标单位：山东通盛汽车科技有限公司

日    期： 2024年8月28日

标书编制：山东通盛汽车科技有限公司空调电器车间

目  录

第一章　投　标　须　知	3

一、总   则	4

二、招标文件	4

三、投标报价及付款方式	4

四、投标文件的编制	5

五、投标文件的递交	5

六、评标	5

七、授予合同	7

八、瑕疵处理原则….…………………………………………………………………………………………..7

九、解释权….…………………………………………………………………………………………………..7

第二章 合同文件格式及条款	10

第三章 技术要求	20

第四章 投标文件投标函部分格式	21

一、法定代表人身份证明书	21

二、投标文件签署授权委托书	21

三、投  标  函	22

四、投标单位概况表	22

第五章  投标文件商务部分格式	24

一、投标报价说明	24

二、投标报价一览表	24

三、投标人基本情况一览表	29

第一章　投　标　须　知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 自动裁线喷码机 |
| 2 | 招标单位 | 山东通盛汽车科技公司 |
| 3 | 资格审查 | 资质后审 |
| 4 | 招标范围 | 自动裁线喷码机 |
| 5 | 工 期 | 60日历天到厂，到厂20日历天投入应用 |
| 6 | 投标有效期 | 90天（日历天） |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹。 |
| 8 | 付款方式 | 1、合同签订并生效后，设备到厂最终验收合格后，投标方开具13%合同全额增值税发票，当月付合同总价款的90%，10%作为合同约定设备的质量保证金，365天无问题免息支付。 2.付款方式为电汇支付。 |
| 9 | 投标报价 | 包含标书要求、技术要求等相关文件要求的一切费用。 |
| 10 | 资质要求 | 1．公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）。 2．注册资本要求，原则上投标人注册资金不低于200万元。 3．企业具有独立法人资格，并具有良好信誉和业绩，工商行政管理部门颁发的营业执照、税务登记证复印件，并在在效期内； 4.企业具有相关诊断软件开发及成功案例； 5.能够按技术要求进行设计制作并按合同期限完成； 6.代理商投票需提供制造商出具的针对本项目的 授权函或代理经销证明； 7.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及复印件（加盖公章）。 |
| 11 | 招标时间 招标程序 招标地点 | 招标时间：2024年9月29日上午9点00分。 供应商应标及商务投标均通过中国重汽集团e采通系统线上进行（ecaitong.sinotruk.com:8012/#/homePage）。投标方需提前完成系统内注册。 资质标、技术标、商务标制作电子版文件，上传至e采通中。 时间 地点 会议内容 上午 9时00分 办公楼102室 评委审阅标书 9时30分 办公楼102室 评标、定标 具体时间地点安排根据时间节点可能存在调整，如有改变提前通知。 招标地点：山东省聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司。 |
| 12 | 投标文件份数 | 资质标书、技术标书、商务标书电子版各一份 |
| 13 | 投标保证金 | 1.保证金额：0.5万元，备注说明：自动裁线喷码机投标保证金。 2.未中标单位在招标结束后28日内向中标人和未中标人退还投标保证金。 注：保证金交纳截至日期为2024年9月28日下午4：00点前（以资金到账时间为准），回执单发至邮箱LHXSDLC@126.com。 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 投标最高限价 | 自动裁线喷码机供应商投标最高限价为30.51万元。 |
| 16 | 联系方式 | 业务联系人： 李海新 13562058998 网 址：http：//www.zhongtong.com 监察部：0635-8327600 邮箱：LHXSDLC@126.com |
| 17 | 合同签订 | 中标单位中标后依据澄清函及招标文件七日内与招标方签订技术协议及合同。 |
| 18 | 账 号 | 开户名称：山东通盛汽车科技有限公司 开户行：中国工商银行聊城市中支行 帐 号：1611 0021 0902 4540 797 友情提示： （1）银行在法定节假日不办理公对公账户电汇或转账业务，请提前办理。 （2）保证金是投标文件的组成部分，未按规定交纳保证金（包括交纳金额不足，交纳形式或交纳时间不符），其投标文件将被视为无效文件。 |
| 19 | 投标报价一览表 | 严禁更改“投标报价一览表”格式，并且需要完整填写所要求的内容，内容填写不完整视为不合格。 |

一、总   则

1、项目说明除投标须知表规定外：

1.1 投标依据：招标文件、技术要求及采购单位提出的其它变更内容。

1.2 投标人应在规定的时间到指定的地点现场投标，并提供企业营业执照复印件（投标单位自身企业营业执照副本，不放在标书内）、法人代表授权委托书、有关认证证书、荣誉证书等有关文件。

2、投标人资质与合格条件的要求：

2.1 投标人资质见投标须知表。

2.2 投标人必须具有独立法人资格和相应资质，见投标须知表。

2.3 具有被授予合同的资格，投标人应提供符合招标人要求的资格文件，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：标书中应包含营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效；评标委员会仅根据各投标单位现场提供的资料确认其资格，不接受任何其他形式的补充说明，各投标单位为自行提供的资料负完全责任。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、 招标文件

4、招标文件的组成

4.1 本项目的招标文件包括下列文件及所有投标现场澄清的事项。招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

第二章 合同文件格式及条款

第三章 技术要求

第四章 投标文件投标函部分格式

第五章 投标文件商务部分格式

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同文件格式及条款，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

5、招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，请于投标前或投标现场提出，招标方将予以解答。

三、 投标报价及付款方式

6、投标报价及付款方式

6.1投标报价：

明细报价：原材料费用、管理费用、人工费用、税金、运费等一切与该采购项目相关的费用。

6.2付款方式：详见投标须知表

四、 投标文件的编制

7、投标文件的语言及文字

投标文件及投标人与招标人之间凡与投标有关的来往通知、函件和文件，以及业务洽商等均使用汉语及中文。

8、投标文件的组成

8.1投标文件由商务部分、技术部分共二部分组成。

8.2商务部分主要包括下列内容：

8.2.1法定代表人身份证明书

8.2.2投标文件签署授权委托书

8.2.3投标函

8.2.4报价一览表

8.2.5分项报价表

8.2.6技术规格偏离表

8.2.7商务条款偏离表

8.2.8资格证明文件

8.2.9投标人基本情况一览表

8.2.10投标保证金的格式及方式按本须知有关条款的规定执行。

8.3技术部分主要包括下列内容：

8.3.1加盖公章的近三年财务报表

8.3.2企业近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）

8.3.3年度纳税信用评价等级（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）

8.3.4企业对外担保说明（说明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

8.3.5其他材料

9、投标有效期

投标文件在须知表规定的投标截止日期之后的投标须知表所列的日历日内有效。

10、保证金

10.1 投标人应提供不少于投标须知表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的组成部分。

10.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为投标人不响应招标而拒绝。

10.3 投标保证金将在招标结束后28天内退还给投标单位。

11、投标文件的份数和签署

11.1投标人按本投标须知表的规定，编制一份投标文件“正本”和投标须知表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本不一致之处，以正本为准。

11.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

11.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

五、投标文件的递交

12、投标文件的递交

资质标、技术标、商务标制作电子版文件，上传至重汽e采通中。

六、评标

13、评标

13.1 评标过程及内容的保密：

13.1.1 标书投递后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、报价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

13.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标领导小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

13.2 评标的基本标准和方法

13.2.1 技术标采用评分制，满分100分，技术评分不低于70分入围商务标。商务评标采用技术入围合理最低价中标法。

13.2.2 根据招标文件规定的工期和质量，能保证达到要求者为有效标函，达不到要求者为废标。

13.2.3技术评分细则（满分100分）

| 序号 | 评审项目 | 项目内容 | 评分标准 | 单项分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 对技术文件的响应程度，投标资料完整性及方案的合理性 | 完全满足招标文件要求得10分，存在一项负偏离、漏项或一处不合理方案的扣3分，扣完为止。 | 10 |
| 2 | 技术能力 | 设计水平、对潜在问题的分析及解决、优化方案 | 1、视工艺方案优劣得0-5分； 2、对开发成本有明显降低或质量明显提升的提案，一条增加2分； 3、总分最高不超过10分。 | 10 |
| 3 | 业绩 | 同类产品开发实绩。提供与企业签订的同类型产品的买卖合同最少3份。(合同金额不小于10万元) | 1、2024年合同每份加2分； 2、2023年合同每份加1.5分； 3、2021/2022年合同每份加1分； 4、总分最高不超过10分。 | 5 |
| 4 | 功能 | 裁线效率 | 喷码中剥状态下是否大于1米/s | 5 |
|  |  | 中剥最小范围 | 不低于18mm | 5 |
|  |  | 单根裁线长度 | 55---99999mm | 5 |
|  |  | 喷码线号切换 | 清晰、连续，不产生废线 | 5 |
|  |  | 手动输入裁线 | 不适用模板导入，能够手动输入裁线 | 4 |
|  |  | 代替常规裁线机使用 | 实现不喷吗裁线 | 4 |
|  |  | 裁线线径范围 | 0.35mm2~8mm2 | 4 |
|  |  | 中剥剥皮方式 | 可设定 | 3 |
|  |  | 剥皮方式 | 可设定 | 3 |
|  |  | 放线器 | 配套自带 | 3 |
|  |  | 裁切误差 | 小于千分之一 | 3 |
|  |  | 裁线导管 | 配齐适配线径导管 | 3 |
|  |  | 裁线工艺导入 | 工艺模板:固定或多种导入方式:U盘、网络 | 3 |
| 6 | 质量保证 | 质量保证手段及检测设备现场管理 | 有完成的过程质量管控方案得5分。 | 5 |
| 7 | 技术服务 | 技术联络，技术支持及售后，安装调试技术指导、培训 | - 有完成的项目开发计划及项目组织架构得5分； - 质保期内所有质量问题2小时内响应，24小时内到达现场，2日内无偿解决。满足要求得5分。 | 10 |
| 8 | 供货周期 | 供货周期保证能力是否满足要求。 | 自合同签订起60天设备到厂，满足得10分。每提前5天多得1分，最高得15分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |
| 备注：投标方需确保所提供证明性材料不含任何虚假信息，一经查实，永久性取消中通客车招标项目投标资格。中标单位取消中标资格并扣除投标保证金。 |  |  |  |  |

13.3 评标过程保密

13.3.1 开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

13.3.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

13.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因、中标结果作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

13.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求的，可以否决所有投标，招标人将重新招标。

13.5 在招标中，出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（5）招标人认为其他应终止招标的情形；

（6）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

13.6投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）中标人不按规定签订合同；

（8）不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

（9）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

（10）技术标出现报价的；

（11）不同投标人投标文件异常一致或报价程差异性变化；

（12）法律、法规规定的其他情况。

13.7定标原则：由全体评委对投标单位进行评审，确定中标单位。

14、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会和评标领导小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行。

15、投标文件的符合性鉴定

15.1 在详细评标之前，评标委员会和评标领导小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

15.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

15.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

16、错误的修正

如果大写金额与小写金额不符，则以大写金额为准；

16.1当单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以标出的单价乘以数量为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

16.2按上述修改错误的方法，调整投标书的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

17、投标文件的评价与比较

在评价与比较时应根据15.2款内容的规定，通过对投标人的投标报价、供货周期、质量标准、主要材料用量、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。招标人不保证价格最低者中标。

七、授予合同

18、中标

如无特殊情况，现场宣布中标单位；现场宣布中标的不再另行通知中标结果。

19、合同协议书的签署

中标单位应于宣布中标之日起五个工作日之内与招标人签订相关的协议及合同，如因为中标方不能按要求及时签订相关协议及合同的没收其投标保证金。

八、瑕疵处理原则

20、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

九、解释权

21、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

自动裁线喷码机采购合同

甲方：山东通盛汽车科技有限公司

乙方：

根据中华人民共和国相关法律、法规及有关规定，为明确双方的权利义务关系，甲方采购乙方产品，经双方充分协商，订立本合同，以便共同遵守。

一、产品情况：

| 序号 | 工装名称 | 设备型号 | 单位 | 数量（台） | 总价(，含税，万元/台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动裁线喷码机 |  | 台 | 3 |  | 含 套治具 |
| 总价 | 总金额： 万元（大写： 整），含13%增值税专用发票、含运费、调试、培训等相关费用。 |  |  |  |  |  |

二、质量、标准：

1.1产品符合国家相关标准要求，实行三包，保修一年，终身维修。

1.2乙方负责发货到甲方地点（通盛汽车科技公司线束车间）。

三、设备技术参数要求与验收

a） 进线、出线轮均采用自动抬起功能，电缆线切断、单端或双端剥皮、半剥皮、中剥的全自动机器。集裁断、剥皮、中间开口、收线、喷码等功能于一体。

b） 具有短路、漏电、过载、接地等多种保护功能，能够长时间的现场运行。

c） 自动检测导线长度，对导线运行量不足、导线进线端打结具有识别和报警功能。

d） 对工作人员的误操作有报警和提示的功能。

e）LED 状态指示，定制液晶显示，点阵汉显界面；支持上位机系统及数据库系统。

f）主要芯片采用表面贴装技术,采用先进的工业级芯片，电气隔离和电磁屏蔽设计符合相关标准，使整个系统具有较强的抗干扰能力。

g）中型化外形尺寸，适合于各种加工场地。

h）收线装置 6 米，带翻转机构。

i）配备联想主机 8G 内存， 1T 硬盘，配备佳博打印机。

j) 配备 MES 系统排工模块，全程电子化操作，一键操作设备。

k) 采用独特的中开机构，使中间开口线皮脱落，中剥位置精确。

l) 三台全部预留MES生产管理系统。

m) 喷码要求字体大小0.2Ⅹ0.2---0.4Ⅹ0.3cm，网点不得过稀疏, 喷码的数字不得有缺点现象，每个数字由16个点组成，这样容易辨认。喷码应无断码（如2023/X X /X X），无乱码、无双码、无码头不良等情况，且喷码间距可调，端部间距小等优点。

喷码样式如下：

软件系统配备权限管理功能（修改和操作权限区分），防错码防重码报警功能，流水号存储查询功能（单机存储，存储内容包括产品编号+流水码+年月日时分秒）以及其他必要性功能。

- 设备技术要求

1.主要部件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合机 |  | 3 | 要求核心电机为三菱品牌 |
| 2 | 预送线机 |  | 3 |  |
| 3 | 收线机 |  | 3 |  |
| 4 | 喷码机 | 9450E | 3 |  |
| 5 | 生产管理系统 |  | 3 | 后期免费维护升级 |

喷码裁线一体机由工控电脑,无线网卡,键盘鼠标,裁线机,喷码机组成。该机软件可以控制放线器,裁线机,热敏打印机,喷码机等设备，加工数据包括线材加工参数,喷字内容和位置,双端号码打印内容,流程单打印内容等数据都可以通过电子表格excel导入，预留MES接口接受网络派单，针对多品种大小批量线束加工企业开发的人工智能型裁线机控制软件。

2.设备技术参数

尺寸：W580mm*D460mm*H450mm

重量：55KG

电源：AC220

切割长度：55---99999mm

切割公差：误差小于千分之一

剥线长度：1-100mm

加工效率：L=100     60pcs/分钟

L=1000    40pcs/分钟

送线工装：L=6000

喷码机品牌： 马肯依码仕9450E

系统预留：   三台全部预留MES生产管理系统。

3.设备补充技术要求

- .本机要求进线,出线轮均采用自动抬起功能，电缆线切断,单端或双端剥皮,半剥皮,中剥的全自动机器。

- .选配辅机示意图

（3）.切刀进刀数值数字输入，最小调试间隙0.01mm,进刀后可调退刀数字避免刮伤线皮。

4.易损件、耗材清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、交付与结算付款方式：

项目周期及交货期限：

| 自动裁线喷码机交付到厂 | 合同签订后60日内。 |
| --- | --- |
| 安装调试/工程竣工 | 设备到厂10日内。 |
| 试运行/投入使用 | 调试完成后10日内。 |
| 设备验收 | 投入使用后5日内。 |

设备交付每延期一天甲方扣除乙方货款的2%作为对合同的履行保障金。

设备经安装、调试，正常应用后，出具书面验收报告，双方签署验收证明，乙方提交金额为合同价款的增值税专用发票，甲方当月支付发票金额的90%即    万元（大写：   ），剩余的10%质保金即    万元（大写：     ）365天后无质量问题一次性付清，电汇支付。

该价格包括但不限于运输费、包装费、安装调试费、税费、备品备件、指导培训、保险等全部费用。

五、质量保证期及质量保证金

1、若在质量保证期内该工装台出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在 2小时内答复或24 小时内派员现场服务，费用由乙方承担。否则甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿甲方因此所受到的损失，乙方须向甲方赔偿差额部分。质量保证期在重新维修验收合格后延长180天。

3、质量保证期届满后，如甲方需要乙方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复，如需到现场解决问题的，乙方应24小时内派服务人员到达甲方现场提供服务。

六、纠纷的处理

解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、附件

1、双方签订的技术协议作为本合同的附件，具有与合同相同的法律效力。

2、合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

3、本合同自双方签署之日起生效。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

（以下无正文）

甲方(盖章)：_________                      乙方(盖章)：_________

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

________年____月____日         _________年____月____日

甲方（盖章）： 山东通盛汽车科技有限公司

法定代表人或代理人（签字）：

地  址：山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬3路6号

电  话： 0635-8386359

传  真：

开户银行： 中国工商银行聊城市中支行

账  号：91371500735762380P

税  号：1611002109024540797

乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

税    号：

第三章    技术要求

详见附件合同文本内技术要求

第四章  投标文件投标函部分格式

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                 月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：          职务：

系                                             的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （）盖章

日  期：        年        月        日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：

我                 系                      的法定代表人，现授权委托

的             参加贵单位的       工程招投标活动。

该委托书从投标时起至承包合同生效时止，该同志代表我单位全权处理本次投

标活动中与贵单位的联系，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法人授权代理人身份证复印件

代理人：（签字）  性别：      年龄：      身份证号码：        职务：

投标单位：        （盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：               年               月             日

三、投  标  函

致：

l、根据已收到贵方的招标编号为                  的                      招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经研究招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，我方愿以 （币种、金额、单位）  、  （小写） 的投标报价并按招标文件的条件要求响应招标文件，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部投标文件，包括答疑、修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的供货周期         日历天内完成并按时按要求交货至贵方。

4、我方同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标结果和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分

6、我方将与本投标函一起，提交（币种、金额、单位）  的投标保证金作为投标担保。

投 标 人：                                       （盖法人章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：              电话：             传真：

日期：                年                月                日

四、投标单位概况表

| 企业注册名称 |  |  | 企业注册 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 管 部 门 |  |  | 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |  |
| 企业性质 |  | 企业法定 代表人 |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 电 话 |  | 开户银行 及帐号 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 | 年 龄 | 专 业 |  |  |

第五章  投标文件商务部分格式

一、投标报价说明

1、本报价依据本投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本明细报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

3、本报价的币种为 人民币 。

4、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

5、投标报价为含税13%。

二、投标报价一览表

招标编号： TSKJ20240828

| 自动裁线喷码机项目报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资/设备/人工/..名称 | 规格型号 | 具体参数（规格型号的描述） |  | 品牌 | 未税单价 | 含税单价 |  | 计量单位 | 数量 | 未税总价 | 税率 |  | 含税总价 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：到货正常应用验收后即付合同金额90%，10%留作质保金，365天无问题一次付清。 付款方式为电汇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公司公章）：                          法定代表人或授权代表签字：

投标日期：      年   月   日

三、投标人基本情况一览表

投标人名称：______________                               招标编号：

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 |  |
| 5 | 传真 |  |
| 6 | 法定代表人 |  |
| 7 | 授权代表 |  |
| 8 | 电子邮箱 |  |
| 9 | 注册地 |  |
| 10 | 注册年份 |  |
| 11 | 主营范围 |  |
| 12 | 公司资质证书编号 |  |
| 13 | 开户行名称 |  |
| 14 | 开户行账号 |  |
| 15 | 其他需要说明的情况 |  |