中通客车

制焊车间搬迁设备基础搭建项目采购

招标文件

（招标编号：ZTZB2025-0814-001）

项目名称：制焊车间搬迁设备基础搭建项目采购

采购单位：中通客车股份有限公司

日    期: 2025年8月16日

标书编制：工艺研究院

目     录

第一章　投　标　须　知	3

投　标　须　知　表	3

一、总   则	4

二、 招标文件	5

三、 投标报价及付款方式	5

四、 投标文件的编制	5

五、投标文件的递交	6

六、评标	6

七、授予合同	8

第二章 合同文件格式及技术要求	9

第三章  投标文件投标函部分格式	9

一、法定代表人身份证明书	9

二、授权委托书	9

三、投  标  函	10

四、投标单位概况表	10

第四章  投标文件商务部分格式	11

一、投标报价说明	11

二、技术要求及详细报价单	13

第五章  优势描述部分	15

第一章　投　标　须　知

# 投　标　须　知　表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 制焊车间搬迁设备基础搭建项目采购，本项目为两个包，包一：地基搭建；包二：活动雨棚搭建 |
| 2 | 采购单位 | 中通客车股份有限公司 |
| 3 | 招 标 人 | 中通客车股份有限公司 |
| 4 | 资格审查 | 资格后审 |
| 5 | 工期 | 包一：地基搭建50天；包二活动雨棚搭建30天 |
| 6 | 投标有效期 | 90天（日历天） |
| 7 | 付款方式 | 合同签订施工完毕验收合格开具增值税专用发票后付合同价 90% ，剩余 10% 质保金一年后无质量问题付清。付款方式为半年期商业汇票。 |
| 8 | 资质要求 | 具有独立法人，注册资金不低于500万元，资质要求：建筑工程施工总承包二级及以上（附在投标文件中）。 1、具备中华人民共和国营业执照及相应的经营范围，且营业执照经年审合格且在有效期内； 2、法律、行政法规规定的其他条件。 3、在“国家企业信用信息公示系统”平台中，无行政处罚及失信记录等信息； 4、无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录； 5、提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银 行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章） 6、没有被集团公司列入黑名单； |
| 9 | 时间地点 | 招标时间：2025年9月1日下午2点30分 时间 地点 会议内容 下午 2时30分 科技楼305会议室 投标单位投递标书（电子版采用U盘一份） 2时40分 科技楼305会议室 评委审阅标书 3时10分 科技楼305会议室 竞标报价 4时00分 科技楼305会议室 竞标报价 5时00分 科技楼305会议室 评标、定标 具体时间节点安排根据现场招标进度进行调整。 |
| 10 | 联系方式 | （1）项目咨询 招标咨询： 刘经理 电话：0635-8322787 电子邮箱：ztkcgyyjy@sina.com 技术咨询：谢经理 电话：0635-8322787 公司官网：http：//www.zhongtong.com （2）招标监督 监 察：程泽华 电话：0635-8327600 纪 委：李海涛 电话：0635-8327600 邮箱：ztkcjw@126.com |
| 12 | 合同签订 | 中标单位要于宣布中标之日起7个工作日内与我公司签订相关合同及协议。 |
| 13 | 投标报价一览表 | 严禁更改报价表格式，并且需要完整填写所要求的内容，内容填写不完整视为不合格可视为无效投标。 |
| 14 | 账号 | 开户名称：中通客车股份有限公司 开户行：聊城市工行振兴路支行 帐 号：1611002309022106210 税 号：91370000163080447D 友情提示： （1）银行在法定节假日不办理公对公账户电汇或转账业务，请提前办理。 （2）保证金是投标文件的组成部分，未按规定交纳保证金（包括交纳金额不足，交纳形式或交纳时间不符），其投标文件将被视为无效文件。 |
| 15 | 投标保证金 | 每个标段保证金2000元 注：保证金交纳截至日期为2025年8月27日下午15:00（以资金到账时间为准） |
| 16 | 投标文件数量 | 标书文件投标报价一览表1份，技术标书和商务标书（各4份） |
| 17 | 其它说明 | 1、质保期自验收合格之日起一年。 2、中标单位中标后依据澄清函及招标文件与公司签订技术协议及合同。 3、中标单位投标保证转为合同履约保证金，项目验收合格后无息退回。未中标单位次月无息退回。 4、标书文件由阳光采购平台及中通客车官网、重汽官网发出为准，其他渠道获取无效。 |

# 一、总   则

1、 项目说明：

1.1  投标依据：招标文件、及中通客车提出的其它要求。

1.2  投标人应按招标文件要求的时间投递标书并参与招标活动。

2、 投标人资质与合格条件的要求：

2.1  投标人资质见投标须知表及技术要求相关。

2.2  投标人必须具有独立法人资格和相应资质，见投标须知表。

2.3  具有被授予合同的资格，投标人应提供符合招标人要求的资格文件，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力；标书中应包含营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效；评标委员会仅根据各投标单位现场提供的资料确认其资格,不接受任何其他形式的补充说明,各投标单位为自行提供的资料负完全责任。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

# 二、 招标文件

4、招标文件的组成

4.1 本项目的招标文件包括下列文件：

第一章  投标须知

第二章  合同文件格式及条款

第三章  投标文件投标函部分格式

第四章  投标文件商务部分格式

第五章  优势描述

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同文件格式及条款，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效投标文件。

5、招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，请于投标前提出，招标方将予以解答。

# 三、 投标报价及付款方式

6、投标报价及付款方式

6.1投标报价按照报价明细表要求进行报价，严禁更改报价顺序。

6.2付款方式：详见投标须知表

# 四、 投标文件的编制

7、投标文件的语言及文字

投标文件及投标人与招标人之间凡与投标有关的来往通知、函件和文件，以及业务洽商等均使用简体中文。

8、投标文件的组成

8.1投标文件由资质文件、商务报价、技术方案三部分组成。

8.2资质文件主要包括下列内容：

8.2.1投标单位概况表（详见第三章要求）

8.2.2法定代表人身份证明书（详见第三章要求）

8.2.3授权委托书（详见第三章要求）

8.2.4营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效

8.3商务报价主要包括下列内容

8.3.1投标单位报价说明（详见第四章要求）

8.3.2投标报价明细表（详见第四章要求）

8.3.3投标单位概况表（详见第四章要求）

8.3.4投标单位提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银 行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

8.4技术方案

8.4.1依据要求制定详细的技术方案

9、投标有效期

投标文件在须知表规定的投标截止日期内有效。

10、保证金

10.1 投标人应提供不少于投标须知表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的组成部分。

10.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为投标人不响应招标而拒绝。

10.3 未中标单位投标保证金待招标项目结束后28日内无息退还。

# 五、投标文件的递交

11、投标文件的提交

11.1  投标人按本投标须知表的规定，编制一份投标文件“正本”和投标须知表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本不一致之处，以正本为准。

11.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

11.3  全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

# 六、评标

12、评标

12.1  评标过程及内容的保密：

12.1.1 标书投递后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、报价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

12.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标领导小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

12.2 评标的基本标准和方法

12.2.1 采用技术入围后合理最低价中标法。

12.2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求的，可以否决所有投标，招标人将重新招标。

12.2.3商务报价轮次不定，根据现场情况待定。

12.3在招标中，出现下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标阿文件或无效投标处理：

12.3.1投标单位不符合招标要求的；

12.3.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

12.3.3符合要求的投标单位不足三家时，招标单位有权取消招标活动，招标人将重新招标。

12.3.1样品不满足招标文件规定的；

12.3.2无投标方盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

12.3.3未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

12.3.4投标方递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

12.3.5投标方名称或组织结构与资格审查不一致的；

12.3.6不同投标方的投标文件内容存在非正常一致的；

12.3.7不同投标方的投标文件相互混装的；

12.3.8不同投标方委托同一人投标的；

12.3.9不同投标方使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

12.3.10不响应招标文件供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的；

12.3.11 提供虚假材料谋取中标的；

12.3.12其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

12.4中标人瑕疵滞后发现的处理原则：

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

12.5定标原则

12.5.1技术标评审环节，专家组需统一入围供方技术标准、明确重要技术配置、同水平品牌（不得指定），并推荐至少3家满足技术要求的投标人入围商务标。技术入围投标人不足三家时，则按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。通过技术标评审的投标单位进入商务标评审。

商务标采用合理最低价中标原则。

12.5.2 根据招标文件规定的施工周期（或工期）和质量，能保证达到要求者为有效标函，达不到要求者为无效标函。

13、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评委可以根据实际情况要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的答复，应以书面形式进行。

14、 错误的修正

14.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

14.1.1如果大写金额与小写金额不符，则以大写金额为准；

14.1.2当单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以标出的单价乘以数量为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

14.2按上述修改错误的方法，调整投标书的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

15、投标文件的评价与比较

15.1 通过对投标人的投标报价、供货周期、质量标准、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。在满足要求的情况下价格最低者中标。

# 七、授予合同

16、中标

中标结果现场宣布的不再另行通知，其它情况则以邮件或电话的形式通知投标单位招标结果。

17、合同协议书的签署

中标单位应于宣布中标之日起7个工作日之内与我公司签订相关的协议及合同，如因为中标方不能按要求及时签订相关协议及合同的没收其投标保证金。

第二章 合同文件格式及技术要求

详见合同文本和技术要求附件

第三章  投标文件投标函部分格式

# 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                 月                 日

经营期限：

姓    名：                   身份证号码：

性    别：            年    龄：             职   务：

系                                             的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日  期：        年        月        日

# 二、授权委托书

本授权委托书声明：

我                 系                      的法定代表人，现授权委托

的             参加贵单位的       项目招投标活动。

该委托书从投标时起至合同生效时止，该同志代表我单位全权处理本次投

标活动中与贵单位的联系，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法人授权代理人身份证复印件

代理人：（签字）  性别：      年龄：      身份证号码：        职务：

投标单位：        （盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：               年               月

# 三、投  标  函

致：

l、根据已收到贵方的招标编号为                  的                      招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经研究招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，我方愿以 （币种、金额、单位）  、  （小写） 的投标报价并按招标文件的条件要求响应招标文件，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部投标文件，包括答疑、修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的时间周期         日历天内完成并按时按要求标的物至贵方。

4、我方同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标结果和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分.

6、我方将与本投标函一起，提交（币种、金额、单位）  的投标保证金作为投标担保。

投 标 人：                                       （盖 章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：              电话：             传真：

日期：                年                月                日

# 四、投标单位概况表

| 企业注册名称 |  |  | 企业注册 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 管 部 门 |  |  | 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |  |
| 企业性质 |  | 企业法定 代表人 |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 电 话 |  | 开户银行 及帐号 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总 数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 | 年 龄 | 专 业 |  |  |
| 单位概况： 单 位：（盖章） 法定代表人：（签字、盖章） |  |  |  |  |  |  |

第四章  投标文件商务部分格式

# 一、投标报价说明

1、本报价依据本投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本明细报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

3、本报价的币种为 人民币 。

4、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

5、投标报价应包含所有税金。

# 二、投标报价一览表

投标人名称：______________          包：一             招标编号:

| 序号 | 项目名称 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制焊车间搬迁设备基础搭建项目包一：地基搭建 |  | 含税 |
| 总合计 元（人民币大写 ，含 %增值税）：其中不含税价 元，（人民币大写 ），税金 元（人民币大写 ） |  |  |  |
| 付款是否响应招标文件： 如偏离，偏离为： 合同签订施工完毕验收合格开具增值税专用发票后付合同价 90% ，剩余 10% 质保金一年后无质量问题付清。付款方式为半年期商业汇票。 |  |  |  |
| 施工周期： |  |  |  |
| 质保期： 一年 |  |  |  |
| 售后服务响应时间（小时）： |  |  |  |
| 注册资金： 企业性质： |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |
| 公司负责人：（□总经理□董事长）: 手机： 本项目业务负责人： 职务： 手机： |  |  |  |
| 提供近三年财务审计报告或财务报表：□提供 □未提供 *在相应的选项上打“√” 资产负债率： 三年平均营业收入： |  |  |  |
| 其它优惠条件： |  |  |  |

投标人（盖章）：                               法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：______________          包：二              招标编号:

| 序号 | 项目名称 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制焊车间搬迁设备基础搭建项目包二：活动雨棚搭建 |  | 含税 |
| 总合计 元（人民币大写 ，含 %增值税）：其中不含税价 元，（人民币大写 ），税金 元（人民币大写 ） |  |  |  |
| 付款是否响应招标文件： 如偏离，偏离为： 合同签订施工完毕验收合格开具增值税专用发票后付合同价 90% ，剩余 10% 质保金一年后无质量问题付清。付款方式为半年期商业汇票。 |  |  |  |
| 施工周期： |  |  |  |
| 质保期： 一年 |  |  |  |
| 售后服务响应时间（小时）： |  |  |  |
| 注册资金： 企业性质： |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |
| 公司负责人：（□总经理□董事长）: 手机： 本项目业务负责人： 职务： 手机： |  |  |  |
| 提供近三年财务审计报告或财务报表：□提供 □未提供 *在相应的选项上打“√” 资产负债率： 三年平均营业收入： |  |  |  |
| 其它优惠条件： |  |  |  |

投标人（盖章）：                               法定代表人或授权代表签字：

- 技术要求:

- 包一：地基搭建

1、本项目施工位置位于制焊车间内，各投标单位认真勘察现场，了解现场周围工作环境及工作空间，要求作业期间不得影响正常生产，施工区域采用封闭作业，车间内施工人员必须佩戴安全帽，穿着醒目警示服装。

2、（1）场地清理，设备基础详见图纸，按照设计尺寸切割地面并破除清运，

3、所有施工场地严格按照开发区区扬尘治理要求进行施工，现场施工采取湿作业，裸露处覆盖，防控扬尘。施工完毕后场清，垃圾自行负责外运处理。中标单位要求加快工期，同时根据生产情况进行避让并安排夜间加班施工。

4、付款方式：合同签订施工完毕验收合格开具增值税专用发票后付合同价 90% ，剩余 10% 质保金一年后无质量问题付清。付款方式为半年期商业汇票。

5、工期：50天。

6、报价清单（详见附件清单）

| 序号 | 产线 | 名称 | 设备型号 | 基础图号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架流水线 | 冲床（下料） | JD21-100（扬力2014） | JD21-100扬力冲床地基尺寸图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 冲床（下料） | JC23-80（徐锻99） | JC23-80徐锻冲床基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 三维切管机 | 大族P10018D | P10018D地基图 (全自动+新4米浮动 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 冲床（冲孔） | JC23-63A（扬力2014）*1； | JC23-63A扬力冲床地基尺寸图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 冲床（冲孔） | JC23-40T（沃德精机2011）1台 | JC23-40沃德精机冲床基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 冲床（冲孔） | JC23-80徐锻*1,2002 | JC23-80徐锻冲床基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 油压机（扬力四柱压力机） | YL32-100*1（扬力2014）； | YL32-100扬力四柱压力机设备基础图 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 油压机 | Y32-100 1台（徐锻2012） | Y32-100徐锻调型机基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 油压机 | YH32-40D 徐锻1台2004.2 | YH32-40D徐锻调型机基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 冲压流水线 | 三维五轴激光切割机(原） | W3525TS | W3525TS地基布局图三维五轴激光切割机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 液压剪板机 | QC12Y-6*3200-扬力 | QC12Y-6X3200扬力折弯机地基图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 钣金流水线 | 折弯机 | MB8-100*3200-扬力 | 扬力MB8-100-3200数控折弯机设备基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 折弯机 | WC67Y-100/3200 | WC67Y-100/3200上冲折弯机基础图 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 |  | 折弯机 | PBB-160/4100 | PBB-160/4100亚威数控折弯机地基图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 液压剪板机 | QC12K-6*2500/DNC-10G--上冲2000.5 | 上冲液压剪板机QC12K-6X2500-SY | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 焊接机器人 | 焊接机器人电源 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

- 包二：活动雨棚搭建

- 项目为交钥匙工程，位于制件车间中间走廊，棚长50米，宽10米，顶净高度不低于5.2米，包含活动雨棚的设计与施工（含基础、结构及配套电气），从制件车间配电箱接电。详细技术要求详见附件五。

- 付款方式：合同签订施工完毕验收合格开具增值税专用发票后付合同价 90% ，剩余 10% 质保金一年后无质量问题付清。付款方式为半年期商业汇票。

- 工期：30天，其中卖方应自合同签定之日起，20个日历日之内交货至供货地点。10个日历日之内安装调试完毕

- 报价清单

| 序号 | 大类 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 未税单价（元） | 未税合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料/备件 | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 棚顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 轨道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备使用费 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 人工费用 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他费用 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 未税总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税费 |  | 税率 % |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 总计 |  | 合计含税总价（大写）元 |  |  |  |  |  |  |

第五章  优势描述部分

投标单位如对招标文件有疑问，请及时联系；必要时要补充提交书面资料。

附件一 ：包一合同文本

制焊车间搬迁设备基础项目协议

甲方：中通客车股份有限公司

乙方：

依据《制焊车间搬迁设备基础项目》的招标文件，经双方友好协商，现就甲方委托乙方对制焊车间搬迁设备基础搭建项目地基进行施工事宜签定协议如下：

一、施工要求做法:

本项目施工位置位制焊车间，乙方单位认真勘察现场，了解现场周围工作环境及工作空间。对施工尺寸及位置均已充分了解，详细要求如下：

1、场地清理，详见图纸、清单及技术要求

2、所有施工场地严格按照开发区扬尘治理要求进行施工，现场施工采取湿作业，裸露处覆盖，防控扬尘。施工完毕后场清，垃圾自行负责外运处理，甲方要求加快工期。

二、工程造价：招标中标价人民币￥   元（大写：  元 ）固定总价

| 序号 | 产线 | 名称 | 设备型号 | 基础图号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架流水线 | 冲床（下料） | JD21-100（扬力2014） | JD21-100扬力冲床地基尺寸图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 冲床（下料） | JC23-80（徐锻99） | JC23-80徐锻冲床基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 三维切管机 | 大族P10018D | P10018D地基图 (全自动+新4米浮动 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 冲床（冲孔） | JC23-63A（扬力2014）*1； | JC23-63A扬力冲床地基尺寸图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 冲床（冲孔） | JC23-40T（沃德精机2011）1台 | JC23-40沃德精机冲床基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 冲床（冲孔） | JC23-80徐锻*1,2002 | JC23-80徐锻冲床基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 油压机（扬力四柱压力机） | YL32-100*1（扬力2014）； | YL32-100扬力四柱压力机设备基础图 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 油压机 | Y32-100 1台（徐锻2012） | Y32-100徐锻调型机基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 油压机 | YH32-40D 徐锻1台2004.2 | YH32-40D徐锻调型机基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 冲压流水线 | 三维五轴激光切割机(原） | W3525TS | W3525TS地基布局图三维五轴激光切割机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 液压剪板机 | QC12Y-6*3200-扬力 | QC12Y-6X3200扬力折弯机地基图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 钣金流水线 | 折弯机 | MB8-100*3200-扬力 | 扬力MB8-100-3200数控折弯机设备基础图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 折弯机 | WC67Y-100/3200 | WC67Y-100/3200上冲折弯机基础图 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 |  | 折弯机 | PBB-160/4100 | PBB-160/4100亚威数控折弯机地基图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 液压剪板机 | QC12K-6*2500/DNC-10G--上冲2000.5 | 上冲液压剪板机QC12K-6X2500-SY | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 焊接机器人 | 焊接机器人电源 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

因发票违规给付款方造成的增值税、所得税等损失，由开票方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

三、付款方式：

合同签订施工完毕验收合格开具增值税专用发票后付合同价 90% ，剩余 10% 质保金一年后无质量问题付清。付款方式为半年期商业汇票。

四 、工期：计划   天，2025年  月  日至2025年  月  日(以开工报告日期为准)，具体时间依据乙方接到甲方书面开工通知后，3日内必须施工，每逾期一日施工或完工，乙方向甲方支付每日500元违约金，逾期超过5日，甲方有权单方解除合同，乙方需承担合同总金额20%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

五、质保条款及工程质量：

1、对于工程项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏，乙方将无条件进行保修。乙方需在7日内无条件整改完毕工程项目存在的问题。如质保期过后，工程项目存在问题，乙方需在24 小时内予以响应并提出修复方案，相关费用由甲方双方另行协商。每逾期修复或逾期响应一次，乙方需承担成承担2000元违约金，逾期超过 3 次，甲方有权直接扣除全部质保金，质保期结束后乙方应继续承担售后服务，费用不得超过市场平均价格。

2、工程质保期一年。

3、工程质量应达到协议书及招标文件中约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因工程不合格给甲方或第三方造成损失的由乙方全部承担，同时乙方负责免费重做。乙方履行不能、履行不合格拒不整改，则甲方有权单方解除合同权利，并要求乙方承担违约责任及给甲方造成的经济损失。

4、乙方应认真按照标准、规范和要求进行施工，必须保证工程的安全可靠及整体美观，随时接受甲方的检验检查，并为检查检验提供便利条件。

5、在施工过程中，甲方一经发现工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，工期不予顺延。

6、工程施工完毕后，由乙方进行自检，自检无问题后，申请验收，甲方接到申请验收后，根据时间安排，组成验收小组，对其工程进行验收，由于乙方原因，造成验收不能一次性通过，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用一律由乙方承担，并按逾期完工支付违约金，如乙方逾期交付超过5日或再次验收仍不合格，甲方有权单方解除合同且不支付任何费用，同时乙方还需赔偿甲方因此造成的损失。

7、施工完毕后，可先使用，后验收，验收时间可拖后验收。项目验收合格后无息退还履约保证金。

8、厂区免费提供水电使用。

9、合同约定违约金或损失甲方有权从应付款项或质保金中扣除，不足部分由乙方3日内予以补足。

六、施工现场管理：

1、乙方服从甲方对施工现场的管理和监督。

2、乙方保证施工现场工料摆放整齐，秩序井然，不得影响甲方正常的生产秩序。

3、乙方必须保证在厂内根据生产要求及时清理现场及垃圾外运，若影响甲方生产，乙方向甲方支付每天500元的违约金（可从工程款中扣除）。

4、乙方必须保证及时支付乙方人员的工资，若给甲方及相关政府机关带来负面影响，甲方有权直接双倍扣除相应人员的工资，直接发给相应人员。

七、甲、乙双方责任：

1、乙方按国家规定依据标准保质、保量进行施工，完工后清理现场。

2、乙方在施工过程中，应做好相应的安全防范措施，工伤由乙方负责，由于乙方原因造成的一切安全事故所发生的费用完全由乙方承担（包括人身事故及设备事故）。

3、乙方根据工作需要及《劳动法》要求，自行招用所需有质资证书人员，与其签定劳动合同，建立劳动关系，并对其进行管理。

4、乙方按国家规定承担所属人员的薪酬、福利和社会保险费用。

5、乙方所属人员在工作期间发生的一切伤、病、残、亡等事故，由乙方按规定承担，甲方不承担任何责任。

6、乙方人员在工作期间需遵守甲方的规章制度，如若违反，甲方有权要求乙方予以辞退。

7、乙方施工期间，必须提供所需人员的信息在甲方备案。

八、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，

合同订立时间：2025年  月  日；

合同订立地点：中通客车股份有限公司；

本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

九、争议解决方式

甲、乙双方纠纷应先协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

本合同中记载的各方通讯地址和联系方式（本合同未明确记载的，以企业信用信息公示系统公示的地址及联系方式）真实有效，为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。发生变更需3日内书面通知对方，如未通知视为未变更。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

中通客车股份有限公司

甲方有权代表（签字）：           乙方有权代表（签字）：

年   月    日                    年   月    日

包二合同文本

制焊车间搬迁活动雨棚搭建项目协议

甲方：中通客车股份有限公司

乙方：

依据《制焊车间搬迁设备基础搭建项目》的招标文件，经双方友好协商，现就甲方委托乙方对制焊车间搬迁活动雨棚搭建项目地基进行施工事宜签定协议如下：

一、施工要求做法:

本项目施工位置位制焊车间，乙方单位认真勘察现场，了解现场周围工作环境及工作空间。对施工尺寸及位置均已充分了解，详细要求如下：

- 1、项目为交钥匙工程，位于制件车间中间走廊，棚长50米，宽10米，顶净高度不低于5.2米，包含活动雨棚的设计与施工（含基础、结构及配套电气），从制件车间配电箱接电。详细技术要求详见附件。

2、所有施工场地严格按照开发区扬尘治理要求进行施工，现场施工采取湿作业，裸露处覆盖，防控扬尘。施工完毕后场清，垃圾自行负责外运处理。甲方要求加快工期。

二、工程造价：招标中标价人民币￥   元（大写：  元 ）固定总价

| 序号 | 大类 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 未税单价（元） | 未税合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料/备件 | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 棚顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 轨道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备使用费 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 人工费用 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他费用 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 未税总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税费 |  | 税率 % |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 总计 |  | 合计含税总价（大写）元 |  |  |  |  |  |  |

因发票违规给付款方造成的增值税、所得税等损失，由开票方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

三、付款方式：

合同签订施工完毕验收合格开具增值税专用发票后付合同价 90% ，剩余 10% 质保金一年后无质量问题付清。付款方式为半年期商业汇票。

四 、工期：计划   天，2025年  月  日至2025年  月  日(以开工报告日期为准)，具体时间依据乙方接到甲方书面开工通知后，3日内必须施工，每逾期一日施工或完工，乙方向甲方支付每日500元违约金，逾期超过5日，甲方有权单方解除合同，乙方需承担合同总金额20%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

五、质保条款及工程质量：

1、对于工程项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏，乙方将无条件进行保修。乙方需在7日内无条件整改完毕工程项目存在的问题。如质保期过后，工程项目存在问题，乙方需在24 小时内予以响应并提出修复方案，相关费用由甲方双方另行协商。每逾期修复或逾期响应一次，乙方需承担成承担2000元违约金，逾期超过 3 次，甲方有权直接扣除全部质保金，质保期结束后乙方应继续承担售后服务，费用不得超过市场平均价格。

2、工程质保期一年。

3、工程质量应达到协议书及招标文件中约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因工程不合格给甲方或第三方造成损失的由乙方全部承担，同时乙方负责免费重做。乙方履行不能、履行不合格拒不整改，则甲方有权单方解除合同权利，并要求乙方承担违约责任及给甲方造成的经济损失。

4、乙方应认真按照标准、规范和要求进行施工，必须保证工程的安全可靠及整体美观，随时接受甲方的检验检查，并为检查检验提供便利条件。

5、在施工过程中，甲方一经发现工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，工期不予顺延。

6、工程施工完毕后，由乙方进行自检，自检无问题后，申请验收，甲方接到申请验收后，根据时间安排，组成验收小组，对其工程进行验收，由于乙方原因，造成验收不能一次性通过，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用一律由乙方承担，并按逾期完工支付违约金，如乙方逾期交付超过5日或再次验收仍不合格，甲方有权单方解除合同且不支付任何费用，同时乙方还需赔偿甲方因此造成的损失。

7、施工完毕后，可先使用，后验收，验收时间可拖后验收。项目验收合格后无息退还履约保证金。

8、厂区免费提供水电使用。

9、合同约定违约金或损失甲方有权从应付款项或质保金中扣除，不足部分由乙方3日内予以补足。

六、施工现场管理：

1、乙方服从甲方对施工现场的管理和监督。

2、乙方保证施工现场工料摆放整齐，秩序井然，不得影响甲方正常的生产秩序。

3、乙方必须保证在厂内根据生产要求及时清理现场及垃圾外运，若影响甲方生产，乙方向甲方支付每天500元的违约金（可从工程款中扣除）。

4、乙方必须保证及时支付乙方人员的工资，若给甲方及相关政府机关带来负面影响，甲方有权直接双倍扣除相应人员的工资，直接发给相应人员。

七、甲、乙双方责任：

1、乙方按国家规定依据标准保质、保量进行施工，完工后清理现场。

2、乙方在施工过程中，应做好相应的安全防范措施，工伤由乙方负责，由于乙方原因造成的一切安全事故所发生的费用完全由乙方承担（包括人身事故及设备事故）。

3、乙方根据工作需要及《劳动法》要求，自行招用所需有质资证书人员，与其签定劳动合同，建立劳动关系，并对其进行管理。

4、乙方按国家规定承担所属人员的薪酬、福利和社会保险费用。

5、乙方所属人员在工作期间发生的一切伤、病、残、亡等事故，由乙方按规定承担，甲方不承担任何责任。

6、乙方人员在工作期间需遵守甲方的规章制度，如若违反，甲方有权要求乙方予以辞退。

7、乙方施工期间，必须提供所需人员的信息在甲方备案。

八、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，

合同订立时间：2025年  月  日；

合同订立地点：中通客车股份有限公司；

本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

九、争议解决方式

甲、乙双方纠纷应先协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

本合同中记载的各方通讯地址和联系方式（本合同未明确记载的，以企业信用信息公示系统公示的地址及联系方式）真实有效，为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。发生变更需3日内书面通知对方，如未通知视为未变更。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

中通客车股份有限公司

甲方有权代表（签字）：           乙方有权代表（签字）：

年   月    日                    年   月    日

附件二：安全协议

### 相 关 方 安 全 协 议

甲方：

乙方：

乙方在甲方厂区（含园区）开展           项目，根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。

一、甲乙双方安全管理职责与权利：

- （一）甲方职责与权利

1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。

2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。

3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。

5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。

6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。

7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。

8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。

9、甲方指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。

- （二）乙方职责与权利

1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。

2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。

3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。

4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。

5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。

6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。

7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。

8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。

9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。

10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。

11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。

12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。

13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。

14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。

15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。

16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的相应后果由乙方承担。

17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。

18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。

19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。

20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。

21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。

22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防

止事故扩大。

23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式        ：）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。

二、其他相关手续办理

乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：

1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。

2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。

3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。

4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。

三、违约责任

因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。

四、争议解决

本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。

五、附则

1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。

4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。

5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

年   月   日                     年   月   日

附件三：环境保护协议书

项目环境保护协议书

为了贯彻“遵守法规  减少污染  节能降耗”的环境保护方针，规范乙方在承接甲方建筑施工、外包作业、货运、动火作业、切割、设备安装、检修、售后服务等其他人员在甲方的环境保护行为，促使乙方加强本单位环境保护管理，建立、健全环境保护责任制度和切实有效的环保防范措施，确保施工过程中的环境保护。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守：

一、适用对象和范围

甲方与一切具备国家法律法规规定的符合环境保护条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应业务合同，在签订合同后必须签订专门的环保协议，在环保协议签订后乙方方可在甲方生产经营区域内从事相关建筑施工、外包作业、货运、动火作业、切割、设备安装、检修、售后服务及其它有关作业活动。

合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

二、双方应当遵循的基本原则

双方环境保护监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

双方应相互配合，支持环保工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方环保监督检查工作。

乙方应牢固树立“遵守法规”的指导思想，建立健全各项环保管理规章指导，制订并落实各项环境保护措施。

三、甲方的权利、义务

1、甲方负责对乙方的环保管理进行抽查监督。

2、甲方引进部门、属地管理单位以及安全环保管理部门为本协议甲方环境保护责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、服务等作业过程中的环保管理工作进行监督检查。

3、甲方环保管理部门对乙方进行环保检查时，有权向乙方询问有关环保措施落实情况，调阅有关环保措施资料，指导或提出环保检查意见和建议。

4、甲方对乙方工作中存在的重大环保隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行，或对乙方进行相应的经济考核。

四、乙方的权利、义务

1、乙方全面负责乙方所有人员的环保管理工作。

2、乙方在甲方施工（建筑施工、外包作业、货运、动火作业、切割、设备安装、检修、售后服务等）作业时，必须熟知国家及省市环境保护等法律法规有关条款内容，并严格遵守。

3、乙方应具有环保管理组织体制，在甲方施工（建筑施工、外包作业、货运、动火作业、切割、设备安装、检修、售后服务等）作业期间，乙方应指派专（兼）职环保人员       ，联系电话           ，全面负责项目的环保管理工作，应开展环境因素辨识、环境保护培训、环境保护检查等工作，对作业的全过程进行掌控，及时与项目主管部门、项目所在单位、环境管理部门沟通，及时报告作业现场环保情况。

4、乙方应建立环境保护方面的规章制度，严格管理，并认真贯彻落实甲方的各项制度，无条件的服从甲方的管理，如乙方在具体施工作业中，出现环保违章行为，甲方则依据公司管理制度对乙方进行考核。

5、乙方人员应当遵守甲方规章制度，熟知公司相关方环保管理有关的规范要求，接受甲方环保检查、监督，对违反甲方有关环保管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

6、乙方严禁将承包的工程或部分工程转包或者违法分包。否则所发生环保违法违规事件，由乙方承担全部责任。

7、乙方人员进入甲方施工（建筑施工、外包作业、货运、动火作业、切割、设备安装、检修、售后服务等）作业现场前，必须到甲方属地管理部门、引进部门、公司办公室保卫办好一切入厂手续，进行人员备案，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入相应作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生环保事故，由乙方承担全部责任。

8、乙方人员进入甲方施工作业时，作业机械设备、运输设备等必须符合环保法律法规相关要求及重大活动和重污染天气期间当地政府、环保主管部门的临时管控要求。

9、进入厂区相关方的运输车辆、作业机械设备等必须符合环保法律法规相关要求及重大活动和重污染天气期间当地政府、环保主管部门的临时管控要求。

10、乙方施工过程中，产生的废水、废气、废渣及废料必须达到环保排放要求。

11、产生噪声污染的工程项目，施工前必须采取消音措施，达到环保要求后，方可施工。

12、在产生扬尘污染的工程项目，施工前必须采取抑制扬尘措施，达到环保要求后，方可施工。

13、乙方在施工中影响环保设施正常运行、穿越或迁移污水管线等必须经有关部门批准，方可施工。

14、注重文明施工，做到工完料净场地清。作业结束后，须经甲方安全环保部门和施工主管部门检查验收签字。

15、乙方接受甲方由属地管理单位进行的环保培训教育，并在《外来人员环保培训记录表》上进行签字确认。

16、乙方管理人员对本单位人员进行环保培训，在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境因素、预防措施给员工进行交底，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

17、乙方人员在作业期间应当接受甲方的环境保护检查，经查证发现的环保隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

18、乙方人员在甲方作业期间，应严格遵守甲方各项环境保护管理制度。

19、乙方在甲方公司范围内进行的任何作业行为和使用的机具、设备不得违反国家法律法规、行业标准及甲方公司制度，并对在作业过程中发生的任何环保事故负全责，承担事故造成的一切法律责任和经济赔偿责任。

五、违约责任追究

1、甲方应向乙方支付的工程款、货款等款项的10%作为保证金。甲方没有应付款项的，经双方协商后乙方投标保证金90000元转为保证金，交甲方保管。环境保护保证金主要用于环保管理。对乙方环保管理不到位、不服从甲方环保管理的，甲方有权从此环境保护保证金内扣除。对乙方施工过程中存在较大环保隐患未能造成损失和影响的每次扣保证金1000元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，每次扣除保证金5000元。

2、乙方在甲方公司内因违反国家法律法规要求所带来的行政处罚由乙方自己承担，不予承担时，在甲方应付账款中加倍扣除。

3、未成立环保管理组织或指定环保管理责任人的，扣乙方保证金100元。

4、未制定本单位环保管理制度，或在检查中违反甲方管理制度每次扣除保证金100元。

5、乙方私自将承包的工程或部分工程转包或者违法分包的，扣除保证金5000元。

6、乙方人员私自安排未在甲方登记备案的名册人员进入相应作业区域的，每人次扣除保证金100元，并要求立即离开甲方工作区，在办理好相关手续后方可进入。未经甲方认可擅自更换，发生环保事故的，由乙方承担全部责任，扣除保证金5000元，并同时赔偿甲方损失。

7、乙方施工过程中，施工机械、非道路移动机械、货运车辆不满足环保要求的，每发现一次，扣除保证金5000元。

8、进入厂区相关方的运输车辆、作业机械设备等不满足符合环保环保要求的，每发现一次，扣除保证金5000元。

9、产生噪声污染的工程项目，施工前必须采取消音措施，未采取消音措施的，每发现一次，扣除保证金200元。

10、在产生扬尘污染的工程项目，施工前必须采取抑制扬尘措施，未采取扬尘措施的，每发现一次，扣除保证金200元。

11、乙方施工过程中，废水乱排放、错排放的，每发现一次，扣除保证金200元。

12、乙方施工过程中，有焊接作业的，必须配备焊烟除尘设备，如未配备，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核500元；如已配备除尘设备，但在施工时未同时开启，考核乙方500元。

13、乙方施工过程中产生的建筑垃圾，自行清运处理，不得乱丢与甲方公司内，如违反，考核乙方500元，并由业务主管部门责令其清运。

14、乙方施工过程中，产生的危险废物，自行清运处理，不得乱丢与甲方公司内，如违反，考核乙方500元，并由业务主管部门责令其清运。

15、乙方施工过程中，不得使用危险废物作为施工使用器具（如费漆桶、废油桶等），每发现一次，考核乙方200元。

16、乙方施工过程中，在设备设施外喷漆、打磨、切割等违规行为，每发现一次，考核5000元。

若乙方违反本协议有关规定，除承担相应的责任外，还应赔偿给甲方造成的损失。因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

六、因执行本协议产生的纠纷，双方协商解决，协商不成的由甲方所在地法院管辖解决。

本协议书一式四份，甲方三份，乙方一份。

本协议作为主合同的附件，与双方签订的主合同时效相同，未涉事宜按双方签订的主合同执行。签订主合同的同时，签订本协议。主合同到期后，本协议同时终止。

附件四：消防安全协议书

消防安全协议书

（相关方安全协议书补充协议）

甲方：中通客车股份有限公司

乙方：

根据中华人民共和国有关消防安全的法律、法规、条例，为了保证施工现场的安全，明确甲乙双方关于消防安全管理职责与权利，更好地配合工作，特签订本协议。

一、项      目：制焊车间搬迁设备基础搭建项目

二、地点或范围：

三、期      限：2025年8月-2025年12月

四、协议内容

1、乙方严格遵守《中华人民共和国消防法》等法律、法规，具备相应消防安全生产作业资质和条件，并服从甲方在消防安全管理工作中的统一协调、管理。

2、乙方必须建立健全消防安全的各项规章制度和安全操作规程，落实消防安全生产责任及安全管理人员，加强对从业人员的安全生产、消防安全及正确使用特种设备的日常教育和日常，特种从业人员做到持证上岗；制定消防事故防范措施和应急救援预案。

3、乙方承租甲方厂房、场所的，不得破坏建筑结构；未经甲方书面同意，不得擅自转租房屋、场所。

4、乙方应对员工不断的进行消防教育，演练，提高消防技能；在所管范围内，有不安全隐患要及时整改。

5、乙方必须按规定正确使用电、电器、气体等。

6、甲方有权对乙方作业过程中出现的消防事故隐患进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方同意，乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

7、乙方应按照相关要求为施工作业人员配备足量、合格、有效的劳动防护用品，确保动火作业过程中的消防安全。

8、乙方应根据施工现场周边环境的特点，制定专项消防安全措施，如配备消防设施、灭火器、围栏、防护网、防火标识等，确保施工现场消防危险源警示到位，施工过程有专人监护到位，消防安全管理人员检查巡视到位。

9、乙方的消防器材与设施严格按照消防法“属地管理”的原则由乙方自行管理，乙方要对消防器材及设施建立台账并责任到人，进行经常性的保养，如有保管不善造成消防设施器材损坏的，由乙方承担损失。

10、乙方有责任维护好作业范围内甲方的消防设施器材，如有造成消防设施器材损坏的，并因此造成的一切损失由乙方承担；如遇消防事故，乙方有权力使用甲方的消防设施器材。

11、乙方不堵塞、封闭、占用疏散通道和安全出口。如有不当行为，影响消防安全的，由乙方承担损失。

12、乙方管辖区域或施工地点发生消防事故时，乙方应积极采取措施防止火情蔓延；乙方必须及时、如实报告甲方消防管理部门。

13、甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。

14、乙方所管范围内发生消防事故，甲方按消防管理制度对乙方进行考核，并视情况有权解除业务合同。

15、因乙方未做到上述事项或因乙方其他原因造成的消防安全事故，由乙方独立承担全部责任，事故对甲方造成损失的，由乙方向甲方做出相应赔偿。

五、其他

1、甲方主体为中通客车股份有限公司。

2、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

六、协议签署

本协议书经双方签署后起生效。本协议书一式三份，甲方二份（安全管理部门一份、组织实施单位一份），乙方一份。协议执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商解决不了的，双方同意向甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方：（签章）                      乙方：（签章）

安全管理代表：                     安全管理代表：

（合同签约人员）                    （合同签约人员）

年    月    日                        年    月    日

附件五：

雨棚搭建项目技术要求

一、项目概况

1.项目名称：活动雨棚搭建项目

2.安装地点：中通客车股份有限公司（聊城市经济开发区黄河路261号）

3.项目用途：用于搭建制件车间移动厂房

4.工作制度：全年工作251天、单班制、设备年时基数3810小时

5.使用地点环境概况：

5.1环境温度：-20～+40℃，最大日温差：30℃（实际温度范围更大）

5.2年平均相对湿度：30%～59%，最高月平均相对湿度：95%（+25℃）

5.3 处于室外环境

5.4电源：符合中国制式，供电电压：AC380V/AC220V，供电频率：50Hz±1%

二、招标设备名称

1.设备名称：移动折叠雨棚

2.是否允许分投分中：不允许

招标设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 供货方式 | 安装地点/服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动折叠雨棚 | 套 | 1 | 交钥匙工程 | 中通客车股份有限公司 |

- 本条款所列招标设备仅为主要设备，应配套供货以及招标方所列其它设备和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

三、招标设备技术要求及工艺要求

1.基本要求

1.1所购置焊接设备基本参数。

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 雨棚主体 | 位于制件车间中间走廊，棚长50米，宽10米，道轨横梁底净高度不低于5.2米（车间门口雨棚上沿标高）。高强度、轻量化金属框架（高强度铝合金或优质热浸镀锌钢），覆盖材料为高强防水织物（如PVC涂层聚酯纤维布）（需提供金属框架和覆盖材料原材料质量说明书） |
|  | 折叠能力 | 需要沿导轨整体移动、折叠的功能，便于快速展开、收起。 |
|  | 主要用途 | 露天物料存储、活动场地遮阳挡雨、临时作业区防护等。 |
|  | 展开尺寸 | 长度与理论测量尺寸偏差≤±0.5%，宽度与理论测量尺寸偏差≤±0.3% |
|  | 收拢尺寸 | 折叠完成尺寸应当≤完全伸展尺寸的30%。 |
|  | 净高度 | 净高度与理论测量值偏差≤±0.3%、保证避开障碍 |
|  | 结构形式 | 拱形顶棚设计，确保有效排水。采用多段式桁架结构或模块化单元拼装结构以实现折叠功能。 |
|  | 导轨长度 | 需覆盖雨棚所需移动的全部行程（例如：从存储位到完全展开位）。具体长度根据现场布局确定（需现场勘查），供应商需在方案中明确。 |
|  | 框架材质 | 主梁/拱梁：高强度铝合金 (如6005-T6或更高等级)或优质热浸镀锌钢(壁厚≥2.0mm，镀锌量≥275g/㎡)。首选铝合金以保证轻量化和耐腐蚀性。 连接件/支撑件：与主材同等级或更高强度，采用防锈处理。 |
|  | 结构强度 | 抗风能力：在完全展开并有效锚固状态下，能承受≥8级风力(风速20.8m/s-24.4m/s) 的作用而不发生结构性损坏或倾覆。供应商需提供详细的风荷载计算依据和结构受力分析报告。 |
|  | 抗雪载能力 | 能承受≥0.25kN/㎡(约25kg/㎡)的均布雪荷载。供应商需提供雪荷载计算依据。 |
|  | 抗积水能力 | 顶棚设计需保证在暴雨时能迅速排水，无积水凹陷，结构能承受局部短暂积水荷载。 |
|  | 移动结构强度 | 与导轨连接的结构部件（如行走支架、驱动连接点）需具有足够的强度和刚度，承受雨棚自重、风载、雪载及电机驱动力/制动力，并留有安全冗余。供应商需提供相关计算。 |
|  | 连接方式 | 关键连接点必须采用高强度不锈钢螺栓、螺母和垫片，确保可靠性和耐久性。避免使用易松动或易锈蚀的连接方式。 |
|  | 顶棚覆盖材料要求 | 高强度PVC涂层聚酯纤维布 基布重量：≥850g/㎡ 涂层： 双面PVC涂层，厚度均匀，具有良好的抗紫外线（UV稳定剂）、抗老化、防水、防霉、阻燃性能。 颜色： [指定颜色，如：白色、米白、蓝色等]。颜色需具有高反射率以降低棚内温度。 透光性： [选择：全遮光 / 部分透光 (如透光率10%-15%)]。每间跨设置一道采光条用于日常采光。 防火等级：符合GB 55037-2022，不低于B1级 阻燃标准，并提供检测报告。 防水性能： 完全防水，无渗漏，接缝处需采用热合焊接+防水胶条密封工艺。 抗拉强度：经向/纬向 ≥ 4000 N/5cm。 撕裂强度： 经向/纬向 ≥ 600 N。 使用寿命： 在正常使用和维护条件下，覆盖材料质保期≥5年，预期使用寿命≥8年。 接缝处理：所有接缝必须牢固，采用高频热合焊接工艺，并加贴高品质防水密封胶带，确保长期防水密封性。 |
|  | 移动与折叠功能要求 (电机驱动 + 导轨系统) | 材质：重型热浸镀锌钢轨或高强度耐磨铝合金导轨。具有优异的抗弯、抗扭性能和耐磨、耐腐蚀性能。 安装：导轨需牢固预埋或锚固在坚实、水平的地基（如混凝土基础）上。供应商需提供详细的地基要求（如混凝土标号、厚度、预埋件要求）和安装方案。 平整度与直线度：导轨安装后需保证高水平的直线度和水平度（具体公差要求供应商明确），确保雨棚移动平稳、无卡滞。 长度：满足设计移动行程要求（需现场勘查确定）。 防护：导轨系统设计需考虑防尘、防杂物堆积，必要时提供防护罩或清扫装置。 行走机构： 配备足够数量的重型行走轮组（带轴承），材质为高强度耐磨尼龙、聚氨酯或合金钢。 轮组需与导轨精确匹配，滚动顺畅，阻力小。 具备可靠的防脱轨设计。 驱动系统： 驱动方式：电机驱动，优先采用交流减速电机或伺服电机，具备良好的启停平稳性和扭矩输出。 驱动点： 两侧对称布置驱动点，确保同步驱动。推荐在雨棚两侧（长度方向）布置同步驱动轴或采用多电机同步控制系统。 同步性： 两侧驱动必须严格同步，保证雨棚沿导轨直线移动，无偏移、扭曲。供应商需说明采用的同步控制技术（如机械同步轴、电子同步控制器）。 功率：电机功率需经过计算，满足在最大设计载荷（自重+风/雪载）及坡度（如有）条件下平稳启动、运行和停止的要求，并留有足够余量。供应商需提供功率计算依据。 速度：移动速度建议在0.1-0.3m/s范围内可调（或根据需求指定）。 控制：配备防水防尘控制箱，内含电机控制器、保护装置等。提供有线遥控器和/或固定控制面板，操作简单直观。控制功能至少包括：前进、后退、停止。可考虑增加速度调节、位置记忆（选配）功能。 保护：驱动系统必须包含过载保护、过热保护、堵转保护等安全措施。 限位：在导轨两端设置坚固的机械式行程限位开关（或非接触式感应限位），确保雨棚移动到极限位置时自动停止。 刹车：电机需配备电磁刹车或机械抱闸，在断电或停止指令发出时能可靠制动，防止雨棚滑动。 手动释放：必须配备应急手动释放/操作装置（如手摇柄），在断电或电机故障时，可由人力操作移动雨棚。 折叠/展开机构： 操作方式：优先采用液压助力系统或电动驱动系统 进行折叠/展开操作。 折叠方式：结构设计需实现分段、有序折叠，确保过程平稳、可控，无结构干涉或损坏风险。 操作便捷性：展开和收起过程应流畅、稳定。 操作时间：从完全折叠到完全展开（或反之）的目标时间≤指定时间。供应商需提供预估时间。 |
|  | 固定与锚固系统 | 在雨棚完全展开并移动到工作位置后，需要提供额外的辅助锚固装置（如插销、锁扣、可拆卸地锚）将其牢固锁定在导轨或地基上，以进一步增强抗风能力。 供应商需提供详细的锚固方案和受力要求 |
|  | 安全性与防护 | 结构安全：无尖锐棱角，所有外露金属边缘需做钝化或包边处理。 电气安全： 所有电气元件（电机、控制箱、线缆、传感器）必须符合国家电气安全标准（如GB 5226.1）。 电机和控制箱防护等级≥ IP54，适应户外环境。 布线规范，采用防水接插件，线缆有保护套管。 设置可靠的接地保护。 机械安全： 在驱动系统和活动部件附近设置明显的安全警示标识。 确保操作区域无障碍物。 防风绳/拉索：在强风区域，可配备防风绳及地锚点作为额外防护。 排水系统：设计合理，确保雨水能顺畅排出棚顶，无积水，排水口位置不影响周边环境。 |
|  | 质量保证与认证 | 所有主要材料（型材、篷布、导轨、行走轮、电机、电气元件、连接件等）需提供材质证明文件、合格证。 整体结构设计需符合国家或国际相关的结构设计规范（如GB50009建筑结构荷载规范等）。 驱动系统设计需符合相关机械和电气安全规范。 供应商需提供产品第三方检测报告，至少包含：篷布的阻燃、抗拉强度、撕裂强度、防水性检测；结构关键部件的材质和强度检测；电气安全检测报告（如有）。 提供完整的产品合格证、详细的使用说明书（含安装、操作、维护、安全注意事项、电气原理图）、保修卡。 质保期： 整体结构及核心部件（框架、篷布、折叠机构）≥3年。 驱动系统（电机、控制器、减速机、限位开关）及导轨/行走机构 ≥2年。 在质保期内，因材料或制造工艺缺陷导致的损坏，供应商应提供免费维修或更换。 |
|  | 包装与运输 | 框架部件、导轨、电气设备等应妥善包装，防止运输途中损坏、变形或锈蚀。金属部件需做防锈处理，关键部位需加护角或缓冲材料。 篷布应卷绕在专用管上包装，避免折叠压痕。 |
|  | 安装、调试与培训 | 供应商必须负责导轨系统的安装指导或安装（根据合同约定）、雨棚主体的现场安装、整体调试，并确保所有功能（移动、折叠、电气控制）正常运行。 供应商必须对采购方指定的操作人员和维护人员进行全面的现场培训，内容包括： 雨棚的展开、收起操作（折叠机构）。 电机驱动系统的操作（遥控器/控制面板使用）。 辅助锚固装置的使用。 日常检查、维护保养要点（特别是导轨清洁、行走轮检查、电气检查）。 安全操作规程及应急处理（特别是断电时的手动操作）。 常见故障识别与排除。 |
|  | 供应商响应要求 | 投标/报价供应商需根据本技术要求书提供： 详细的产品技术规格说明（含材料清单、结构图、折叠示意图、导轨系统设计图、驱动系统原理图）。 结构强度计算书和风荷载/雪荷载分析报告。 驱动系统设计说明、电机功率计算书、同步控制方案说明。 导轨系统的地基要求和详细安装方案。 关键部件（篷布、导轨、行走轮、电机、控制器）的检测报告复印件或合格证明。 详细的折叠后尺寸、净高、操作方式说明及预估操作时间。 锚固系统方案。 明确的质保条款。 详细的安装、调试、培训方案。 产品实物照片或以往类似项目案例照片/视频（特别是导轨驱动的大型 |
|  | 其他 | 供应商必须在投标前进行详细的现场勘查，确认以下关键信息： 安装场地尺寸、布局及雨棚移动的路径和行程。 地面状况（类型、平整度、承重能力），确定导轨基础施工方案。 电源位置、电压等级（通常需380V三相电源）及接入点。 周围环境（是否有障碍物、风力情况等）。 |

1.2投标方所供设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。

1.3本技术要求所使用的标准、规范，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术规范要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

四、投标技术文件的一般要求

1.投标方应认真阅读本技术规范书和招标文件，并按要求编写投标技术文件；

2.投标技术文件至少应对招标设备的“技术偏离”、作出有无说明，若有，应予以详细填写和说明；

| 技术偏离表 |  |
| --- | --- |
| 如“第三 1.2条.....” | 不符合 |
| 若均符合，填写“无偏离” |  |

3.投标技术文件至少应对投标设备的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明；

4.投标技术文件至少应根据投标设备的配置，按照明细表要求以及投标设备配置一览表要求（见下表），认真全面填写；

投标配置报价一览表                单位：元

| 序号 | 大类 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 未税单价（元） | 未税合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料/备件 | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 棚顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 轨道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备使用或租赁费 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 人工费用 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他费用 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 未税总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税费 |  | 税率 % |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 总计 |  | 合计含税总价（大写）元 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表作为投标方编制投标技术文件的一般格式，可增加相应项目及规格型号。

5.投标技术文件至少应对本技术规范书和招标文件所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清；

6.投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

八、其它

1.投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于本技术规范书和招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，买方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据本技术规范书和招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

3.项目样式图