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1.项目信息
项目名称：
济宁商用车公司整车质量全流程数字化QMS系统提升项目
项目编号：ZBGL2026080080
招标形式：单一来源
邀请单位：山东新思软件有限公司
项目建设地点：中国重汽集团济宁商用车有限公司
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本次招标为济宁商用车公司2026年信息化软件维保项目。
3. 项目概况：
此次项目建设和优化升级包括四部分：
功能新增：紧密贴合业务需求，重点开发返工返修工时维护、KD驾驶室装调及车架生产质量管理等模块，提升系统支撑能力。
功能优化及变更：持续优化现有报表体系，同步完成加密接口调整，确保数据准确，为生产管理与质量决策提供精准的数据支撑。
日常运维与安全保障：提供7×24小时故障响应与系统运行监控，定期开展漏洞排查与安全检查，确保整车装配、调试及入库等核心业务连续稳定运行，全面保障系统数据安全。
    详细的功能需求如下表：
[image: timg]
中国重汽集团济宁商用车有限公司整车质量全流程数字化QMS系统提升项目
 


	新增功能
	序号
	新增/优化模块
	具体内容

	驾驶室装调全过程质量管理
	1
	KD/配件驾驶室送检
	完成驾驶室下线的车，操作人员扫描机体号条码或底盘号，调出机体号或底盘号配置信息，对完成装调的驾驶室点击“送检”进行送检确认。

	
	2
	KD/配件驾驶室质检
	质量部查询所有已提交驾驶室“送检”或 “送复检”的车辆，提供“问题录入、首检完成、质量终检、问题查看” 操作按钮，检验时若发现问题则先录入问题再标记首检完成，若无问题可直接完成质量终检。

	
	3
	KD/配件驾驶室问题处理
	对完成“送检”确认的车，在此界面可以查到。 关联质量部检验登记的问题，由现场班组进行问题处理关闭。问题关闭后，点击“送复检”按钮。

	
	4
	KD/配件驾驶室跟踪报表
	1.PC端新增KD配件驾驶室车辆状态报表，显示车辆各节点的进度。

	
	5
	
	2.PC端增加KD配件驾驶室的问题明细报表，显示问题处理的进度

	车架生产管理模块
	6
	纵梁检验策略管理
	对检验项目根据业务规则维护不同的检验策略

	
	7
	纵梁检验任务
	车架生产检验，根据纵梁过程各检验项目策略自动生成检验任务，作业人员根据任务提报完工，生成检验过程记录

	
	8
	车架档案管理优化
	车架总成档案关联纵梁生产过程信息，自动匹配纵梁图号和生产厂家；

	
	9
	
	自制纵梁增加槽钢厂家维护

	返工返修工时功能
	10
	新增返修返工工时维护界面
	整车质检故障信息列表/编辑页面增加返修工时

	
	11
	对现有报表进行优化
	故障查询页面增加返修工时

	加密接口调整
	12
	加密接口调整及测试
	集团加密系统要升级   原来QMS解密的配置要调整 

	新产品转产一致性
	13
	新产品转产一致性报表开发
	试制车间生产过的车型，在整车大线生产时，需展示历史装配原因、改进措施等，按订单评审时间展示

	气瓶档案管理优化
	14
	气瓶档案模板打印优化
	根据业务需要对气瓶打印模板进行优化调整/代工气瓶档案数据同步处理

	系统运维
	15
	日常运维：系统功能优化、数据一致性治理与跨系统同步、业务逻辑调整及日常故障排查

	系统配置
	16
	需要讨论及实现方案制定

	
	17
	业务平台搭建

	
	18
	内部测试及问题调整

	
	17
	用户测试反馈问题调整

	
	18
	上线准备（数据准备、部署系统等）





[bookmark: _Toc212369519]4.投标报价
投标报价总价包括：人工费；上线实施费；系统维护费。所有投标均以人民币报价，并说明未税价、税率、含税价。
5.合同价款的支付：
5.1付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
5.2付款节点
(1) 卖方出具经买方认可的系统解决方案，程序开发完毕，经联调测试符合要求，需提供本项目涉及的新增功能、功能优化、需求变更功能的开发源代码一份，并以邮件方式发送至yangxn@sinotruk.com。项目全部完成上线1个月后，卖方开具金额为合同价款100%的增值税发票，经买方依照财务制度审核无误后立即支付同价款90%；
(2) 合同总价款的10%作为本合同约定项目的质量保证金，质保期一年。质量保证金在质量保证期内不计利息。待质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据，经买方依照财务制度审核无误后立即支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 
6.投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
6.1.投标保证金的缴纳
(1)投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
(2)投标保证金的金额：人民币5000（伍仟）元
(3)开户名称：中国重汽集团济宁商用车有限公司     
开户银行：    中行济宁分行                      
银行账号：    231202725157                      
纳税人识别号：  91370800771000850L                
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(3) 保证金缴纳截止时间：2026年8月18日12：00前（同应标截止时间）
(4) 投标保证金将在签订合同后60个工作日内原路返还（无息），或根据合同约定转为履行保证金。
(5) 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
7.开标时间及地点
开标时间：2026 年 8月 26日下午14:00。
[bookmark: _GoBack]开标地点：中国重汽集团济宁商用车有限公司
8.联系方式
招 标 人：中国重汽集团济宁商用车有限公司
商务联系人：王秋月
联系电话: 13953755292
电子邮箱：wangqiuyue@sinotruk.com 
地    址：济宁市高新区诗仙路369号

image1.jpeg
A\ mEsis
SINOTRUK




