中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026080288

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2026年9月

招标公告

一、项目介绍

项目名称：中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目

项目编号：ZBGL2026080288

招标形式：公开招标

二、项目概述

中国重汽轻型汽车根据生产经营需求，需完成2026年形象店标识物料制作项目招标，特寻找合作单位（以下简称投标人）完成项目相关工作。

三、招标内容及要求

- 形象店标识物料及工艺材质要求详见《附件9-2026年形象店标识物料制作清单》；

- 中标人为招标人提供标识安装项目管理服务，服务内容如下：（物料制作及发运）

| 工作内容 | 内容说明 | 周期 | 单位报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场勘测及 技术交底 (第1次) | - 中标人接到项目派单并收款后，及时赴现场丈量； - 提供初步方案设计的规划草图与招标人和经销商确认。包括：原始一二层平面图、原始建筑外立面图；规划一二层改造图。 - 中标人对相关事项进行详细交底，内容包含：介绍项目形象设计标准、施工中的要求和注意事项、协助经销商根据既定流程完成建店物料的订购，明确在装修施工阶段经销商必须配合完成的工作、讲解验收标准；施工交底记录文件经第三方、4S店负责人共同签字后交付招标人备案。 | 5天 | 元/家 |
| 方案设计 (含初稿和全稿) | - 总平面图 - 一层平面布置图 - 室外正立面图 - 展厅室内正立面图 - 维修接待形象墙正立面图 - 外观效果图 - 示意图：1展厅室内效果图、2展厅室内效果图、3客户休息区效果图、4售后接待区效果图、5机修车间效果图 - 设计图纸确认回执（经销商） - 设计方案差异说明 - 物料订购清单 | 2天 |  |
| 过程管理 （远程） | 使用微信群等，随时沟通跟进项目进度 | / |  |
| 现场验收及 验收资料报批 (第2次) | 进入装修尾声时，中标人需至4S店建设现场开展预验收工作： - 根据建筑施工图对主体建设情况进行确认，预先判断主体形状是否符合建筑图，建成后的建筑形象是否符合设计预期； - 对不符合方案图及施工图之处，提出整改要求，确定整改时间要求； - 指导经销商做好正式验收前的各项准备工作。 | 3天 |  |

- 工期要求：中标人原则上应确保形象店标识物料完工工期，制作周期不超过20个自然日、运输不超过7个自然日。

- 合约模式：

- 合同有效期：24个月，起止日期以合同约定为准。

- 价格模式：约定单项物料制作费、单店项目管理服务费、运输公里单价，签订开口合同，据实结算；

- 中标人为招标人提供合同约定服务内容，同时须以相同价格、相同服务内容、相同权利义务的条件，接收招标人授权经销商、供应商的签约、采购、收付款等需求。

- 实施效果及验收标准

- 产品质保要求：总体5年，其中电工线路为1年，箱体5年不变形，铝塑板5年不褪色（正常的时效逐渐轻微变色除外）。

- 所交付全部产品皆以满足质量要求为前提（以打样标识为标准），中标人对所交付全部产品质量负完全责任，一旦发现不合格品或不符合样品要求的情况，中标人负责对不合格品进行重新制作并承担相应责任。

- 项目执行完毕后，中标人需提供验收报告及招标人经销商验收盖章确认单。

- 如出现货物数量不足或货物质量不达标，且经核实属实的，中标人需承担缺损货物金额2倍的违约金。

四、投标人要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 2.注册资本：不低于1000万元（人民币）；

- 3.执行过至少3个汽车企业同类型项目；

- 4.体系认证：必须持有质量管理体系认证证书（ISO9001）；

- 5.环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 28001）（如有，非必须）；

- 6.资质：营业执照经营范围必须满足本项目实施的要求，提供一般纳税人资格证；

- 7.近三年年均营业额500万元以上；

8.投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 9.中标方不得随意更换项目负责人，若确需更换需征得招标人同意；

- 10.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 11.投标方直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 12.没有被中国重汽集团列入黑名单。不接受联合体投标。

五、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年9月15日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2026年9月25日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：

①系统注册与信息维护

- 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件10）完成平台账号注册。

- 已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件10）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。

②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件11）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。

如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

  - 应标文件的编制

拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：

- 投标方营业执照、一般纳税人证明；

- 同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件扫描件（不低于3份）；

- 投入本项目的主要设备及人员团队一览表，格式自定；

- 投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。注册地不在中国境内的投标方提供同等法律效力的其他文件；

- 质量管理体系认证证书（ISO9001）；

- 环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 28001）（如有）；

- 报名当日的信用中国截图；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

- 提供上一年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年9月30日17:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮箱，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1：法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2026年10月10日17:00:00（北京时间）前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过招标小组的审查为准。预审通过后招标方将本项目招标书电子版以电子邮件的形式发送至投标方所提供的邮箱，招标方不对投标方能否通过电子邮件正确或及时接收相关邮件负责，招标方邮件发出即视为送达。

六、投标文件

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。

法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件、报价单上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

- 《投标文件（资质标）》

- 营业执照复印件，一般纳税人证明；并加盖公章。

- 提供《附件一-法定代表人身份证明书》，并加盖公章。

- 提供《附件二-法定代表人授权委托书》，并加盖公章。

- 同类型项目采购合同复印件，商密信息可马赛克遮盖，数量不低于3个。

- 提供投入本项目的主要设备及人员团队一览表，格式自定，并加盖公章。

- 质量管理体系认证证书（IS09001），复印件加盖公章。

- 环境管理体系认证证书（IS014001）、职业健康安全管理体系认证证书（SI8001），复印件加盖公章（如有）。

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

- 提供上一年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

- 报名当日的信用中国截图；

- 《投标文件（技术标）》

- 技术规格偏离表；

- 项目整体方案及实施计划。

- 《投标文件（商务标）》

- 开标报价一览表；

- 投标函；

- 保密承诺函；

- 商务条款偏离表；

- 投标保证金退还说明。

七、投标及开标

- 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

- 地点及时间：

- 地点：中国重汽科技大厦

- 投标截止时间：2026年10月12号9:00:00（北京时间）前

- 开标时间：2026年10月12号9:00:00（北京时间）（若有变化另行通知）

- 开标方式：视频参与

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

招标人地址：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦11楼

联系人：宋建旭

电话：15726097311

邮箱：songjianxu@sinotruk.com

八、投标保证金：

- 投标保证金支付方式：银行转账。

- 投标保证金的金额：本项目招标要求投标人提交投标保证金：5000元。

- 投标保证金到账时间：

于2026年10月10日17:00前汇入招标人账户，是否到账以招标人到银行查实的回单为准。

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行

户    名：中国重汽集团济南商用车有限公司

账    号：37050161650809996688

- 转账附言：公司名称+中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目+投标保证金。

- 转账时，请注意备注公司名称+项目名称+投标保证金，方便后期核对退款。

- 投标保证金的退还：发出中标通知后40个工作日内，招标人向落标人不计息退还投标保证金；招标人向中标人在签订合同后40个工作日内不计息退还投标保证金。

- 发生以下情况时，招标人有权没收投标保证金：

- 截至开标前3天，投标人无正当理由、未书面递交说明而在投标截止日不来投标的。

- 投标人递送文件后，无正当理由放弃投标的。

- 自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件。

- 投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的。

- 投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

九、评标办法

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标公告编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM非生产供应商注册操作手册、SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行审核，其中：

- 标识物料项目结合投标方技术方案讲解、履约能力、历史业绩和响应程度等方面进行综合评标；技术讲解以PPT形式和样品展示为主。具体评分详见评分标准；

- 评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；根据技术标评标结果决定入围商务标的名单，技术标低于70分的进行淘汰。技术评分结束后进入商务标评标。

- 技术标评分标准见下表（满分100分）：

| 一、技术方案及公司实力（75分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 企业综合实力与财务健康度（10分） | 注册资本5000万元以上，近三年年均营业额2000万元以上；财务报表健康，资产负债率低于60%，现金流充裕；无对外担保或担保比例极低（8-10分） | 注册资本1000万-5000万元，近三年年均营业额500万-2000万元；财务状况良好，具备正常履约能力；有少量对外担保但风险可控（6-7分） | 注册资本1000万元，近三年年均营业额500万元以上；财务状况一般（0-5分） |
| 2. 对标案例 （10分） | 投标人提供的对标案例不少于5个，均为汽车品牌形象店/4S店/展厅标识系统制作及安装项目，与本项目契合度高，案例规模、工艺复杂度、品质标准具备可比性，且均为近三年内执行项目（8-10分） | 投标人提供的对标案例不少于3个，均为汽车行业标识制作项目，与本项目契合度相对较高，案例代表性较好（6-7分） | 投标人提供的对标案例为其他行业标识项目，与本项目契合度一般，参考价值有限（0-5分） |
| 3. 企业资质与体系认证 （20分） | 持有ISO9001、ISO14001、ISO45001（原OHSAS18001）三项体系认证且均在有效期内；认证范围完全覆盖标识设计、生产、安装全流程；同时持有其他权威资质（如高新技术企业、AAA信用等级等）（16-20分） | 持有ISO9001、ISO14001、ISO45001三项体系认证且均在有效期内；认证范围基本覆盖标识制作及安装业务（10-15分） | 仅持有ISO9001质量管理体系认证证书，其他体系认证缺失或已过期（0-9分） |
| 4. 公司过往案例（10分） | 标识制作经验丰富，为国内外著名汽车品牌执行过同类形象店标识项目5个以上；项目合同金额体量大，履约评价优秀（8-10分） | 标识制作经验较好，为国内外汽车品牌执行过同类标识项目3个以上；项目合同金额适中，履约情况良好（6-7分） | 标识制作经验一般，执行过标识类项目但少于3个或与本项目关联度低（0-5分） |
| 5. 工艺材质要求与制作标准 （15分） | 对标识各类材质特性（亚克力/不锈钢/镀锌板/铝板/铜材/透光膜/LED光源等）有深入研究和丰富应用经验；工艺方案详细完整，涵盖切割→焊接→打磨→烤漆/电镀→组装→老化测试→包装全流程，且各环节均有明确的质量控制标准；材质选型方案优于或完全匹配品牌SI标准要求，具备防腐、防锈、耐候、色牢度、亮度等技术指标保障措施；对异形/大型标识结构有可靠的受力计算与安全加固方案（12-15分） | 对常用标识材质特性有基本了解；工艺方案覆盖主要流程，有基本的质量控制措施；材质选型基本匹配品牌SI标准要求；有常规结构安全方案（8-11分） | 工艺方案不完整，缺少关键环节的质量控制；材质选型与品牌SI标准存在偏差，或未提供材质技术指标及结构安全方案；对材料性能理解不足（0-7分） |
| 6. 图纸设计及制作团队能力（10分） | 项目主案设计师、深化设计师、结构工程师及制作团队核心成员从业时间超过5年，经验丰富；设计团队具备优秀的创意能力和施工图深化能力，精通CAD、SolidWorks、3D Max等设计软件；充分理解品牌SI标准及设计意图，图纸输出规范精细，具备同时推进多个店铺图纸设计的能力；团队成员结构合理，分工明确（7-10分） | 项目主案设计师、深化设计师及制作团队核心成员从业时间超过3年；设计团队具备基本的图纸设计和深化能力，熟练使用主流设计软件；图纸输出基本规范，能够满足项目设计要求（4-6分） | 项目主案设计师、深化设计师及制作团队核心成员从业时间不足3年；设计能力不足，图纸输出不规范，细节缺失较多（0-3分） |
| 二、项目执行（15分） |  |  |  |
| 1. 项目执行方案细节（生产排期与图纸交付计划）（15分） | 充分考虑项目整体时间要求，合理制定方案设计→深化设计→图纸确认→打样确认→原材料采购→大货生产→质量检验→物流配送→验收交付全流程计划，条理清晰，细致周全。各环节时间节点安排准确合理，前后衔接顺畅，具备赶工预案及多店铺并行推进方案，预计能够出色完成交付（12-15分） | 较好，基本考虑到执行过程中的各项问题，时间安排较明确，各环节节点安排较合理，具备基本的工作计划（8-11分） | 生产排期和图纸交付时间节点安排不合理，或未能提供正确的时间进度安排（0-7分） |
| 三、其他（10分） |  |  |  |
| 1. 生产设备资源（10分） | 生产设备专业完善，具备工业级/高端设备（如高精度雕刻机、激光切割机、UV平板打印机、大型数控折弯机、自动焊机、激光焊接设备、无尘喷烤漆房等），且为自有设备；设备丰富且运用便利（7-10分） | 具备商用级生产设备，基本满足标识制作需求，但部分工序需外协（4-6分） | 设备资源一般，关键工序长期外协，品质控制能力不足（0-3分） |

5.商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

十、付款方式、周期

- 项目管理费、物料制作费、运费，均由招标人的授权经销商与中标人进行结算。

- 付款方式：银行转账

- 付款进度：项目管理费及物料制作费，授权经销商全额预付，运费为到付。

十一、中标

- 评标定标后，招标人将以“e采通”通知的形式通知中标单位。

- 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格，并没收保证金。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。

十三、废标

投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- 投标人在报价有效期内撤回投标；

- 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- 投标人串通投标；

- 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- 被其他投标人举报经查实属实的；

- 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 评标委员会认为应当终止招标的其他情形。

十四、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

投标文件附件

- 附件1 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

同志，在我单位担任               职务，特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴如下：。

附法人身份证明复印件（正反面）

法定代表人签字或盖章

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  XXXX  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目

XXXXX：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 技术规格偏离表

项目名称：中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件6 投标函

投标函

致：XXXXX：

根据贵方中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目招标公告及招标文件，     投标公司，法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件三份：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件7 投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我公司参与贵公司组织的“中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目 ”投标的有关活动，并缴纳了投标保证金5000元（大写：伍仟元整）。本次投标结束后，请将投标保证金退回我公司以下账号。

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

银行帐号：

开户行联行号：

特此说明！

申请人：（ 公司全称、盖章 ）

申请日期：     年    月   日

- 附件8 商务条款偏离表

项目名称：中国重汽轻型汽车2026年形象店标识物料制作项目

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 投标文件对应商务参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件9-2026年形象店标识物料制作清单

1.形象标识制作清单

| 序号 | 物料名称 | 图例 | 尺寸规格 | 工艺材质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌LOGO |  | H2000 | 1. LOG0:面板采用 5mm 三菱牌亚克力吸塑，表面真空镀膜(金属银色)。 2. 文字:面板采用 5mm 三菱牌亚克力吸塑，表面真空镀膜(金属银色)。 3. 光源:采用白色防水 LED(5 年内光衰不超过 20%)色温 6500K。明纬电源。 | 套 |
| 2 |  |  | H1800 |  | 套 |
| 3 |  |  | H1500 |  | 套 |
| 4 |  |  | H1200 |  | 套 |
| 5 |  |  | H1000 |  | 套 |
| 6 | 门头LOGO文字 |  | 英文 H:510*D120 中文 H:550*D120 | 1. 外壳及背板:1.2mm304#拉丝不锈钢围边及背板。 2. 面板:5mm 厚白色亚克力，夜晚发白光。 3. 光源:选用 LED 防水 0.72W 暖白光模组(年光衰不超过 15%，位温 6500K) 采用抗 UV 工程 PC 材料,注塑成型的防水模块白色，表面亮度不低于600LUX 功率不高于 120W/㎡光源省均匀排布)。 4. 电源器:HLG-240-12V/0-16A-192W 内部电线走线规范,采用直插式接线端子,灯箱出线套金属软管。 5. 电线:采用 RVV2*4㎡户外抗寒耐高温电缆线。 | 套 |
| 7 |  |  | 英文 H:425*D120 中文 H:455*D120 |  | 套 |
| 8 |  |  | 英文 H:380*D120 中文 H:410*D120 |  | 套 |
| 9 |  |  | 英文 H:320*D120 中文 H:340*D120 |  | 套 |
| 10 |  |  | 英文 H:267*D120 中文 H:284*D120 |  | 套 |
| 11 |  |  | 英文 H:185*D120 中文 H:195*D120 |  | 套 |
| 12 | 皮卡轻客SUV |  | H:680*D120 |  | 套 |
| 13 |  |  | H:612*D120 |  | 套 |
| 14 |  |  | H:510*D120 |  | 套 |
| 15 |  |  | H:408*D120 |  | 套 |
| 16 |  |  | H:340*D120 |  | 套 |
| 17 | 皮卡 轻客 |  | H:680*D120 |  | 套 |
| 18 |  |  | H:612*D120 |  | 套 |
| 19 |  |  | H:510*D120 |  | 套 |
| 20 |  |  | H:408*D120 |  | 套 |
| 21 |  |  | H:340*D120 |  | 套 |
| 22 | 轻客 先锋官 |  | H:680*D120 |  | 套 |
| 23 |  |  | H:612*D120 |  | 套 |
| 24 |  |  | H:510*D120 |  | 套 |
| 25 |  |  | H:408*D120 |  | 套 |
| 26 |  |  | H:340*D120 |  | 套 |
| 27 | 皮卡 博胜 |  | H:680*D120 |  | 套 |
| 28 |  |  | H:612*D120 |  | 套 |
| 29 |  |  | H:510*D120 |  | 套 |
| 30 |  |  | H:408*D120 |  | 套 |
| 31 |  |  | H:340*D120 |  | 套 |
| 32 | 先锋官 商务 房车 |  | H:680*D120 |  | 套 |
| 33 |  |  | H:612*D120 |  | 套 |
| 34 |  |  | H:510*D120 |  | 套 |
| 35 |  |  | H:408*D120 |  | 套 |
| 36 |  |  | H:340*D120 |  | 套 |
| 37 | 经销商简称 |  | H240*D80 | - 外壳及背板：1.2mm304#不锈钢围边及背板， - 面板：4mm厚白色亚克力，夜晚发白光 - 光源：选用LED防水0.72W暖白光模组(年光衰不超过15%，色温6500K)（采用抗UV工程PC材料，注塑成型的防水模块白色，表面亮度不低于600 LUX，功率不高于120W/㎡，光源需均匀排布),电源器：H LG-240-12V/0-16A-192W，内部电线走线规范,采用直插式接线端子,灯箱出线套金属软管。 - 电线: 采用RVV 2*4㎡户外抗寒耐高温电缆线。 | 单个字 |
| 38 |  |  | H220*D80 |  | 单个字 |
| 39 |  |  | H450*D80 |  | 单个字 |
| 40 |  |  | H400*D80 |  | 单个字 |
| 41 | 服务名称 |  | H240*D80 | 外壳及背板：1.2mm304#不锈钢围边及背板， 面板：4mm厚白色亚克力，夜晚发白光 光源：选用LED防水0.72W暖白光模组(年光衰不超过15%，色温6500K)（采用抗UV工程PC材料，注塑成型的防水模块白色，表面亮度不低于600 LUX功率不高于120W/㎡光源需均匀排布),电源器：H L G -240-12V/0-16A-192W内部电线走线规范,采用直插式接线端子,灯箱出线套金属软管。 电线: 采用RVV 2*4㎡户外抗寒耐高温电缆线。 | 单个字 |
| 42 |  |  | H220*D80 |  | 单个字 |
| 43 |  |  | H450*D80 | 外壳及背板：1.2mm304#不锈钢围边及背板， 面板：4mm厚白色亚克力，夜晚发白光 光源：选用LED防水0.72W暖白光模组(年光衰不超过15%，色温6500K)（采用抗UV工程PC材料，注塑成型的防水模块白色，表面亮度不低于600 LUX功率不高于120W/㎡光源需均匀排布),电源器：H L G -240-12V/0-16A-192W内部电线走线规范,采用直插式接线端子,灯箱出线套金属软管。 电线: 采用RVV 2*4㎡户外抗寒耐高温电缆线。 | 单个字 |
| 44 |  |  | H400*D80 |  | 单个字 |
| 45 | 图腾柱 |  | H12000*L1800*W540 | 一、主体结构：无缝管200mm*200mm t＝8mm支撑管骨架打磨烤漆（3道）。箱体附骨架镀锌方通60mm*60mm t＝3mm 50mm*50mm t＝3mm焊接成型。底座钢板20mm。 二、铝塑板面板： 1、4mm30S暗红色铝塑板Pantone:Black5C，白银灰铝塑板刨槽、折弯成形。结构胶固定在镀锌方通40mm*60mm t＝2.5mm骨架上。 | 个 |
| 46 | 方向指示牌 |  | H2200*L860*W110 | 1、支撑柱：60mm*60mm*t＝2.5mm、30mm*30mm*t＝2.5mm镀锌方通骨架焊接； 2、箱体：4mm30S暗红色铝塑板Pantone:Black5C，白银灰色铝塑板折弯成形；用螺钉及结构胶安装在骨架上。 3、图文：贴进口3M膜。 | 个 |
| 47 | 停车牌 |  | H2200*L860*W110 | 1、支撑柱：60mm*60mm*t＝2.5mm、30mm*30mm*t＝2.5mm镀锌方通骨架焊接； 2、箱体：4mm30S暗红色铝塑板Pantone:Black5C，白银灰色铝塑板折弯成形；用螺钉及结构胶安装在骨架上。 3、图文：贴进口3M膜。 | 个 |
| 48 | 侧翼灯箱（发光） |  | L900*W150*H1150 | 1、龙骨：镀锌方通焊接 2、箱体：暗红色铝塑板；用螺钉及结构胶连接龙骨上，切割镂空面贴白色亚克力。底座为2.0不锈钢折弯喷白银灰色漆 3、LED光源：LED光源：选用LED防水灯珠(白光6200K)（采用抗UV工程PC材料，注塑成型的防水模块白色，表面亮度不低于600 LUX功率不高于120W/㎡光源需均匀排布),变压器（350W DC12V）。 4、电线: 采用RVV 2*4㎡户外抗寒耐高温电缆线。 | 个 |
| 49 |  |  | L600*W120*H900 |  | 个 |
| 50 | 定制铝塑板(暗红色） |  | 规格1：H2600*L1500 | 4mm30S PANTONE:BLACK 5C 暗红色铝塑板 | ㎡ |
| 51 |  |  | 规格2：H2400*L1500 |  | ㎡ |
| 52 |  |  | 规格3：H2200*L1500 |  | ㎡ |
| 53 |  |  | 规格4：H2000*L1500 |  | ㎡ |
| 54 | 形象墙1 |  | 铝塑板：根据实际尺寸 LOGO：H600*D20 中国重汽：H85*20 SINOTRUK:H80*20 | 文字为1.2mm304#拉丝不锈钢,背贴20mm透明亚克力 | 套 |
| 55 | 形象墙2 |  | 铝塑板：根据实际尺寸 LOGO：H840*D20 | 文字为1.2mm304#拉丝不锈钢,背贴20mm透明亚克力 | 套 |
| 56 |  |  | 铝塑板：根据实际尺寸 LOGO：H600*D20 | 文字为1.2mm304#拉丝不锈钢,背贴20mm透明亚克力 | 套 |
| 57 | 接待台标识 |  | 英文H:100； 中文H:105 | 文字：1.2mm304#拉丝不锈钢切割字面，背贴20mm透明亚克力 | 套 |
| 58 | 技术参数牌 |  | L400*W400*H1250 | 1、龙骨：镀锌板折弯成型 2、箱体：暗红色烤漆折弯成形 3、面板：3mm透明亚克力，配广告钉，面板于外壳平齐，内容可更换。 4、LOGO：白色3M贴膜 | 个 |
| 59 | 门牌 |  | L200*H180*W10 | 1、10mm透明亚克力激光雕刻，倒圆角。 2、图文：UV喷印 3、背喷暗红色Pantone:Black5C漆，贴3M银灰色膜、3M红色膜 | 个 |
| 60 | 车间工位吊牌 |  | L1200*W40*H350 | 1、4mm30S暗红色铝塑板Pantone:Black5C，贴3M银灰色膜、3M红色膜，铝型材收口。 2、图文：UV喷印 | 个 |
| 61 | 区域挂牌 |  | L650*W20*H180 | 1、10mm透明亚克力激光雕刻，倒圆角。 2、图文：UV喷印 3、背喷暗红色Pantone:Black5C漆，贴3M银灰色膜、3M红色膜 | 个 |
| 62 | 技术参数牌LOGO |  | H70 | 金属膜雕刻 | 个 |
| 63 | 接待台 |  | 2400*W700*H1100 | 柜体：18mm 深灰绒面多层实木免漆板（柚木），四边封 1mmPVC，直线高温封边； 台面：30mm 枫木条纹多层实木免漆板（柚木），四边封 2mmPVC，直线高温封边； 前台面，装饰面板：30mm 乳白条纹多层实木免漆板（柚木），四边封2mmPVC，直线高温封边； 造型柜边表面暗红色烤漆Pantone:Black5C 文字：1.2mm304#拉丝不锈钢切割字面，背贴20mm透明亚克力 柜子抽屉配件：3 节滑轨。 | 个 |
| 64 | 迎宾台 |  | 700*W500*H1100 | 柜身：为 18mm 多层实木免漆板（柚木）。 台角装饰条拉丝不锈钢收边。台前logo亚克力雕刻，英文字烤银色汽车漆，贴红色膜，中文字烤银色汽车漆 | 个 |
| 65 | 服务接待桌 |  | 1400*W700*H800 | 柚木免漆板桌面及暗红色烤漆底柜，银灰色钢框架，厚度为25mm.钢架采用不锈钢，一次性无缝焊接，钢管管壁厚度为1.5mm，表面银灰色烤漆。PANTONE877c。 | 个 |

2.运输报价表

| 公里数定价（元 / Km•T） |  | 单价（元 / Km•T,不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输费用 （按3.5立方为一吨计算） | 500km以内 |  |  |
|  | 501-1000km |  |  |
|  | 1001-2000km |  |  |
|  | 2001-2500km |  |  |
|  | 2501km以上 |  |  |
| 备注 | 1、按3.5立方为一吨计算，以上报价均为不含税价格； 2、根据实际发生额据实结算； 3、实际发运距离以“百度地图”导航公路里程数计算，取路径平均值。 |  |  |

3.项目管理内容

| 工作内容 | 内容说明 | 周期 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场勘测及 技术交底 (第1次) | （1）项目管理公司接到项目派单并收款后，及时赴现场丈量； （2）提供初步方案设计的规划草图供厂方和经销商确认。包括：原始一二层平面图、原始建筑外立面图；规划一二层改造图。 （3）项目管理公司对相关事项进行详细交底，内容包含：介绍项目形象设计标准、施工中的要求和注意事项、协助经销商根据既定流程完成建店物料的订购，明确在装修施工阶段经销商必须配合完成的工作、讲解验收标准；施工交底记录文件经第三方、4S店负责人共同签字后交付公司备案。 | 5天 | 元/家 |
| 方案设计 (含初稿和全稿) | （1）总平面图 （2）一层平面布置图 （3）室外正立面图 （4）展厅室内正立面图 （5）维修接待形象墙正立面图 （6）外观效果图 （7）示意图：1展厅室内效果图、2展厅室内效果图、3客户休息区效果图、4售后接待区效果图、5机修车间效果图 （8）设计图纸确认回执（经销商） （9）设计方案差异说明 （10）物料订购清单 | 2天 |  |
| 过程管理 （远程） | 使用微信群等，随时沟通跟进项目进度 | / |  |
| 现场验收及 验收资料报批 (第2次) | 进入装修尾声时，项目管理公司需至4S店建设现场开展预验收工作： （1）根据建筑施工图对主体建设情况进行确认，预先判断主体形状是否符合建筑图，建成后的建筑形象是否符合设计预期； （2）对不符合方案图及施工图之处，提出整改要求，确定整改时间要求； （3）指导经销商做好正式验收前的各项准备工作. | 3天 |  |
| 要求：仅一级有项目管理费，二级由对应一级项目管理。 |  |  |  |

附件10 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

### 二、维护近三年财务指标

1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

附件11 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情